| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghệ An, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 04,

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII

(Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh)

Thực hiện Báo cáo số 334/BC-HĐND ngày 03/12/2021 và Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 18/01/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 04 HĐND tỉnh khoá XVIII; Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết, kết quả đến nay như sau:

I. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỲ HỌP

1. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng

- Ý kiến số 01: Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh phản ánh dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền (Danatol) kè ra sát bờ sông Vinh để chia lô bán nền, gây bức xúc trong nhân dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ vấn đề này để nhân dân được biết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 2875/UBND-CN ngày 03/5/2019 về việc kiểm tra, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình Sông Vinh khu thực hiện dự án đầu tư (theo phản hồi chuyên mục "vấn đề trách nhiệm” của Đài PTTH Nghệ An). Trong đó, chỉ đạo Công ty Cổ phần Danatol tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của Sông Vinh khi thực hiện dự án; báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở ngành, địa phương liên quan xem xét tham mưu UBND tỉnh.

Ngày 14/4/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 125/BC-SNN.TL về việc báo cáo kiểm tra đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh khu vực thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền với nội dung:

+ Qua kết quả nghiên cứu của Đề tài "Nghiên cứu đánh giá khả năng ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ sông Vinh khi thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An" do Trường Đại học Giao thông vận tải thực hiện đã khẳng định: Việc xây dựng khu đô thị mới Cửa Tiền chỉ gây ra ảnh hưởng rất nhỏ tới độ dâng mực nước phía thượng lưu, tuy nhiên mực nước tăng là rất nhỏ, không làm thay đổi năng lực phục vụ của sông Vinh trong mùa mưa lũ.

+ Căn cứ Điều 48, Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 về việc xử lý công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi có nêu:

"1. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi được tiếp tục sử dụng nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu.

2. Công trình hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi không ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của công trình thủy lợi phải thực hiện các giải pháp khắc phục; trường hợp không thể khắc phục phải dỡ bỏ hoặc di dời."

+ Từ kết quả của Đề tài và căn cứ Điều 48, Luật Thủy lợi, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trước mắt cho phép Dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền được tiếp tục hoạt động nhưng không được mở rộng quy mô hoặc thay đổi kết cấu. Về lâu dài, nếu trong quá trình hoạt động các công trình thuộc dự án hiện có trong phạm vi bảo vệ công trình sông Vinh gây ảnh hưởng đến an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh thì phải thực hiện các biện pháp khắc phục, trong trường hợp không thể khắc phục thì Công ty CP Danatol phải chịu trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan có thẩm quyền dỡ bỏ hoặc di dời.

Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh có Công văn số 2445/UBND-CN đồng ý với đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 125/BC-SNN.TL nêu trên. Đồng thời giao, Công ty CP Danatol có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan trong quá trình quản lý, bảo vệ công trình sông Vinh và đảm bảo an toàn, năng lực phục vụ của sông Vinh tại khu vực thực hiện dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền.

- Ý kiến số 02: Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh phản ánh dự án Khu đô thị mới Vinh Tân (thuộc Tập đoàn TECCO) có gần 1.000 hộ dân; dự án Khu đô thị mới Cửa Tiền (Danatol) … không quy hoạch đất và chưa có nhà văn hoá. Cử tri đề nghị UBND tỉnh khi phê duyệt các dự án khu Chung cư cần đảm bảo có nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, trường học, tránh trường hợp khi trình phê duyệt ban đầu có các hạng mục này, nhưng sau đó nhà đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch thì không có các hạng mục này nữa.

UBND tỉnh trả lời như sau:

a) Đối với việc xây dựng Nhà văn hóa tại 2 Khu đô thị nói trên:

- Khu đô thị mới Vinh Tân: Ngày 07/01/2022, Công ty CP Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An đã có văn bản số 03/TECCO.CN-KTDA đề nghị trả đất quy hoạch cây xanh (số 6, diện tích 885,8m2) trong khu đất CT4 thuộc Dự án, giao lại cho Nhà nước đầu tư xây dựng nhà văn hóa cho người dân. Quy hoạch phân khu phường Vinh Tân đã bố trí Nhà văn hóa trong phạm vi dự án (tại vị trí Công ty CP Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An trả đất nói trên). Hiện nay, UBND thành phố đang đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị mới Vinh Tân để có cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng Nhà văn hóa.

- Khu đô thị mới Cửa Tiền: theo điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4924/QĐ.UBND-XD ngày 03/10/2014 thì có hạng mục nhà văn hóa với diện tích là 1.223,23m2. Theo báo cáo của Công ty CP Danatol tại văn bản số 15/TT.CN.2022 ngày 06/3/2022 thì dựa trên quy hoạch chi tiết được duyệt, Công ty đang lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng cấp phép xây dựng để tiến hành xây dựng. Công ty cam kết sẽ hoàn thiện xây dựng công trình Nhà văn hóa trong năm 2022.

b) Đối với việc đảm bảo có nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí, trường học tại các dự án khu chung cư: Các dự án Khu chung cư trên địa bàn tỉnh chủ yếu được lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng từ nhiều năm trước. Hiện nay, trong quá trình chỉ đạo, hướng dẫn và thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết các khu đô thị (trong đó có các chung cư cao tầng), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư lập quy hoạch bố trí đúng và đầy đủ quỹ đất xây dựng các công trình công cộng như: cây xanh, nhà văn hóa, trường học... đảm bảo theo đúng quy định.

- Ý kiến số 03: Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh kiến nghị UBND tỉnh thu hồi dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân vì kéo dài nhiều năm nhưng không thực hiện.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 25/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6179/UBND-CN về việc kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đoàn liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì đã tổ chức kiểm tra dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân. Đoàn kiểm tra đã có báo cáo số 667/SXD-BC ngày 01/3/2022 về kết quả kiểm tra dự án.

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 2790/UBND-CN về việc xử lý các dự án chậm tiến độ thuộc lĩnh vực nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với dự án Khu đô thị Dầu khí tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh và các cơ quan liên quan rà soát về điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất và các điều kiện khác có liên quan để xem xét việc tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp không đủ điều kiện, tham mưu UBND tỉnh hủy bỏ quy hoạch dự án và xử lý các nội dung liên quan đúng quy định hiện hành.

- Ý kiến số 04: Cử tri các xã: Diễn Đoài, Diễn Trường, Diễn Hoàng, Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Phong, Diễn Mỹ thuộc huyện Diễn Châu phản ánh Dự án cấp nước sinh hoạt khu vực Bắc Diễn Châu được quy hoạch tại xã Diễn Trường. Tuy nhiên đến nay qua 4 năm dự án vẫn chưa được triển khai. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo để Dự án sớm được triển khai, đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu đang vận động, thu hút một số dự án đầu tư cấp nước sạch trên địa bàn, cụ thể:

- Đối với dự án Hệ thống cấp nước sạch vùng Nam Quỳnh Lưu - Bắc Diễn Châu: Dự án do Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thăng Long 89 làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2021.

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Thăng Long 89 đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai, thực hiện dự án (Đã hoàn thành hoàn thiết kế thi công; lựa chọn nhà thầu thi công; ký kết hợp đồng nguyên tắc với các đối tác cung cấp máy móc, thiết bị; hoàn tất hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500). Dự kiến đến tháng 12 năm 2022 đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Để bảo đảm dự án nêu trên thực hiện theo đúng tiến độ, sớm hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 11/8/2021.

- Đối với Dự án Hệ thống cung cấp nước sạch vùng Bắc Diễn Châu: Đây là dự án được Công ty CP tư vấn đầu tư và công nghệ môi trường HQ đang quan tâm, đề xuất thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản số 3961/SKHĐT-DN ngày 12/11/2019 và số 904/SKHĐT-DN ngày 03/4/2020 báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Hệ thống cung cấp nước sạch vùng Bắc Diễn Châu. UBND tỉnh đã có Văn bản số 2920/UBND-CN ngày 13/5/2020 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan thực hiện phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án nói trên đúng quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 1489/SKHĐT-ĐT ngày 19/5/2020 hướng dẫn UBND huyện Diễn Châu về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 23/11/2021, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 30/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn ban hành văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện các nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực: sản xuất nước sạch nông thôn và các dự án thuộc lĩnh vực chuyên ngành khác (nếu có); hoàn thành trong Quý II năm 2022”.

Do đó, sau khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ ngành về nội dung lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án sản xuất nước sạch nông thôn, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư (trong đó có hình thức lựa chọn nhà đầu tư) theo đúng quy định hiện hành.

- Ý kiến số 05: Cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra về trình tự, thủ tục lập và phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Đàn đã đảm bảo đúng quy định hay chưa, nhất là việc lấy ý kiến nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nam Đàn đã đảm bảo đúng quy định. Về việc lấy ý kiến của nhân dân, UBND huyện Nam Đàn đã có văn bản số 118/UBND-HTKT ngày 17/01/2022 về việc tổng hợp lấy ý kiến điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung thị trấn Nam Đàn đến năm 2035 báo cáo UBND tỉnh, trong đó UBND huyện Nam Đàn nêu rõ đã thực hiện đầy đủ quy trình lấy ý kiến cộng đồng dân cư. UBND huyện Nam Đàn có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp trước cử tri xã Thượng Tân Lộc theo đúng quy định tại Điều 21 Luật quy hoạch đô thị năm 2009.

2. Lĩnh vực công thương

- Ý kiến số 06: Cử tri bản Nhãn Lý, xã Tà Cạ phản ánh năm 2017, Thủy điện Nậm Mô đã xây kè chống sạt lở đất dọc sông Nậm mộ cho 7 hộ dân ở bản Nhãn Cù bị ảnh hưởng do làm Thủy điện, tuy nhiên khi trời mưa nước dâng cao kè bị ngập đến cả nhà dân, các hộ dân phải di dời đi nơi khác có nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với nhà máy Thủy điện Nậm Mô xây dựng lại bờ kè để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, có 7 hộ dân thuộc bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ ở gần bờ lòng hồ thủy điện bị ảnh hưởng do tích nước hồ thủy điện Nậm Mô. Do vậy, năm 2017 nhà máy thủy điện Nậm Mô thuộc Công ty cổ phần Tổng Công ty phát triển năng lượng Nghệ An đã tiến hành xây dựng kè chống sạt lở (kè ghép bằng rọ đá). Sau khi nhận được đề nghị của Sở Công Thương, UBND huyện Kỳ Sơn đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, kết quả như sau:

- Kè có tổng chiều dài 78,0m, cao từ 1,0- 2,85m, trong đó:

+ Đoạn 1 (Dài 61,0m, cao từ 2,0 - 2,85m, đáy kè rộng từ 1,0m - 2,0m): Đoạn kè này có một vài điểm lưới B40 ghép rọ đá bị đứt dẫn đến kè bị sập xuống lòng hồ. Dọc bờ kè có một điểm có hiện tượng sụt lún đất do nước lòng hồ xâm nhập và một đoạn cuối của kè đã bị sập xuống lòng hồ dẫn đến nước xói mòn bờ ăn sâu vào sát nhà dân (chỉ cách cột nhà sàn của gia đình ông Lô Văn Tình 0,8m).

+ Đoạn 2 (Dài 17,0m, cao 1,0m, đáy kè rộng 1,0m): Đoạn kè này đã bị đất vùi lấp.

Toàn bộ kè ghép rọ đá chống sạt lở đất cho 7 hộ dân thuộc bản Nhãn Cù, xã Tà Cạ hiện tại không còn đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng của các hộ dân này. Như vậy, phản ánh của cử tri là đúng sự thật. Công ty cổ phần Tổng Công ty phát triển năng lượng Nghệ An đã phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, UBND xã Tà Cạ thống nhất phương án xử lý. Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành phương án thiết kế và đã được sự thống nhất của UBND huyện Kỳ Sơn. Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục ký hợp đồng để triển khai thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành trước 20/06/2022

- Ý kiến số 07: Cử tri xã Tân Thành, huyện Yên Thành phản ánh mức bồi thường giải phóng mặt bằng khi thi công trạm biến áp tại xã Tân Thành chưa thoả đáng và chủ đầu tư chưa thực hiện bồi thường cho người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công ty Điện lực Nghệ An thực hiện dự án dắm trạm biến áp, chống quá tải để cấp điện ổn định khu vực xã Tân Thành. Công ty đã phối hợp với UBND huyện Yên Thành thành lập hội đồng đền bù GPMB theo đúng quy định của Nhà Nước và triển khai thực hiện:

- Về giá đền bù: áp dụng đơn giá tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của tỉnh Nghệ An ban hành.

- Công ty Điện lực Nghệ An đã chi trả dân ứng trước phần đất bị ảnh hưởng chân móng cột điện trong tháng 02 năm 2020, còn phần hỗ trợ nhân khẩu ổn định đời sống sản xuất nông nghiệp chưa thực hiện chi trả do Hội đồng đền bù GPMB chưa phê duyệt xong.

- Hiện nay Công ty Điện lực Nghệ An đang phối hợp Hội đồng GPMB hoàn thiện hồ sơ, thẩm định phê duyệt theo quy định. Dự kiến tháng 6/2022 sẽ hoàn thành và thực hiện chi trả.

- Ý kiến số 08: Cử tri xã Hưng Đông, thành phố Vinh phản ánh Khu công nghiệp Hưng Đông ở các xóm: Yên Xá, Yên Vinh, xã Hưng Đông được triển khai xây dựng đã lâu nhưng bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Đề nghị UBND tỉnh có biện pháp khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

CCN Hưng Đông diện tích 39,5 ha thuộc Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 91/2007/QĐ-UBND.CN ngày 11/01/2007; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3437/QĐ-UBND ngày 4/10/2005 và phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN tại Quyết định số 8827/QĐ-UBND.ĐT ngày 31/12/2008 Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị đường sắt làm Chủ đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 271211000032 ngày 15/11/2011; Điều chỉnh lần thứ nhất ngày 26/9/2013; Điều chỉnh lần thứ hai ngày 01/4/2020.

CCN Hưng Đông là một trong ba CCN trên địa bàn tỉnh có doanh nghiệp làm Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Vị trí CCN Hưng Đông thuộc địa bàn thành phố Vinh, có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thương, phát triển kinh tế. Đến nay, đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB và xây dựng tuyến đường D3, đường N3 thuộc hạ tầng CCN. Tổng kinh phí đã thực hiện trên 110,4 tỷ đồng, trong đó được ngân sách tỉnh đã hỗ trợ theo Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN với kinh phí là 10,4 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, GPMB và xây dựng hệ thống đường giao thông trong CCN, ngoài ra nhà đầu tư đã bỏ gần 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND thành phố Vinh tiến hành thủ tục giao đất để tiếp tục đầu tư các hạng mục còn lại và thu hút lấp đầy CCN. Dự án đã kéo dài gần 10 năm, mặc dù Chủ đầu tư đã bỏ kinh phí hàng trăm tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường GPMB và xây dựng đường giao thông trong CCN, tuy nhiên việc chậm tiến độ chủ yếu từ nguyên nhân khách quan do Chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc người dân không phối hợp thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái lấn chiếm sau sau bồi thường, chậm được nhà nước giao đất, cho thuê đất (đến ngày 20/7/2021, UBND thành phố Vinh mới có Công văn số 4774/UBND-PTQĐ xác nhận cơ bản hoàn tất thủ tục bồi thường, GPMB), đối với vị trí quy hoạch đường vào CCN vẫn chưa giải phóng được mặt bằng. Mặt khác, theo nội dung Công văn số 6775/UBND-TNMT ngày 13/10/2021 của UBND thành phố Vinh thì nguyên nhân của việc chậm trễ trong giao đất còn do việc xác định diện tích đất giao cho Chủ đầu tư còn thiếu (có sự chênh lệnh trên thực địa so với hồ sơ), hiện nay Chủ đầu tư đang phối hợp với UBND TP Vinh để xác định lại phần diện tích còn thiếu và tiến hành hoàn thành công tác giao đất.

CCN Hưng Đông giáp với KCN Bắc Vinh và gần KCN VSIP, có vị trí thuận lợi về giao thông để thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp, phù hợp với Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh và Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh phê duyệt phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Hiện nay, có nhiều nhà đầu tư liên hệ để khảo sát để đăng ký thuê đất nhưng do chưa có đường vào CCN, diện tích đất đã hoàn thành bồi thường theo dạng báo đốm nên nhà nước chưa thể hoàn thiện hạ tầng và làm các thủ tục thuê đất đã ảnh hưởng đến tiến độ và công tác thu hút dự án vào trong CCN, gây lãng phí về sử dụng đât đai. Để đẩy nhanh tiến độ phát triển CCN Hưng Đông:

- Đề nghị UBND thành phố Vinh khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị đường sắt có phương án tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ công tác giao đất để Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị đường sắt tiếp tục tiến hành hoàn thiện các hạng mục hạ tầng CCN còn lại, thu hút các dự án vào trong CCN, tạo việc làm cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương;

- Hoàn thiện việc GPMB để mở đường vào CCN phía mặt đường Nguyễn Chí Thanh để đảm bảo sau khi được nhà nước giao đất sẽ nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng và thu hút các dự án vào lấp đầy diện tích CCN;

- Yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong CCN đặc biệt là hệ thống xử ký nước thải tập trung mới cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất trong CCN. Chỉ thu hút những ngành nghề sử dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ không có nguy cơ gây ô nhiễm, các ngành thân thiện với môi trường theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về điều chỉnh chức năng, mục tiêu và quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư trong CCN Hưng Đông để đảm bảo phát triển bền vững và không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh CCN.

3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Ý kiến số 09: Cử tri xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành phản ánh nhà máy xi măng Sông Lam khai thác đá tại lèn Hồng Thịnh gây rạn nứt nhiều nhà dân và tiếng ồn rất lớn khi nổ mìn, ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của nhân dân nhưng chưa có giải pháp khắc phục và đền bù cho người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND tỉnh đã có Công văn số 7465/UBND-CN ngày 06/10/2021 về việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường đối với các hộ dân xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Thành, UBND huyện Đô Lương kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các Công văn: số 6000/STNMT-BVTM ngày 15/10/2021; số 1326/STNMT-BVTM ngày 11/3/2022, trong đó đã đôn đốc Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường gồm các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải trong quá trình sản xuất, nhất là từ hoạt động nổ mìn và pháp luật tài nguyên môi trường liên quan; Đồng thời đề nghị UBND các huyện: Yên Thành, Đô Lương giám sát việc chấp hành của Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân tại địa bàn để kịp thời kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua theo dõi, giám sát Công ty cổ phần Xi măng Sông Lam đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường như: giảm chỉ tiêu thuốc nổ, quy mô vụ nổ ≤996 kg/bãi; thay đổi tín hiệu thông báo nổ mìn để người dân dễ nhận biết và nghe thấy; bê tông hóa 1000m tuyến đường giao thông nông thôn nối từ xóm Hồng Thịnh, xã Thịnh Thành đi xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; thường xuyên tưới nước dập bụi tuyến đường vận tải trong mỏ; thực hiện đầy đủ công tác quan trắc, giám sát môi trường định kỳ (tần suất 3 tháng/lần, kết quả cho thấy thông số bụi đạt quy chuẩn kỹ thuật) và đang làm việc với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường để đánh giá ảnh hưởng rung chấn từ hoạt động nổ mìn của mỏ đá đến người dân xung quanh, làm cơ sở giải quyết dứt điểm kiến nghị.

- Ý kiến số 10: Cử tri bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho phép sử dụng phần đất nhà ở cũ của công nhân lâm trường thuộc đất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và rừng phòng hộ huyện quản lý để xây dựng nhà văn hóa bản Sơn Thành.

UBND tỉnh trả lời như sau:

a) Về nguồn gốc hình thành và hiện trạng nhà và đất Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Cạ

- Sau khi được Ban chỉ đạo Dự án 661 tỉnh Nghệ An nhất trí cho phép làm nhà Trạm bảo vệ rừng tại xã Tạ Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ngày 02/5/2000, Lâm trường Kỳ Sơn (nay là Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn) có Tờ trình xin đất làm nhà Trạm bảo vệ rừng tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn gửi UBND xã Tà Cạ và bản Sơn Thành. Đến ngày 29/6/2000, UBND xã Tà Cạ đã có văn bản thống nhất cấp đất cho Đơn vị để xây dựng nhà Trạm bảo vệ rừng Tà Cạ, có nội dung: “Về vị trí: tại bản Sơn Thành - xã Tà Cạ; Về kích thước, diện tích lô đất: Chiều dài tính từ quốc lộ 7 đi lên theo hướng từ (Đông - Tây) dài 26,8m; Chiều rộng tính (Bắc - Nam) đo theo hình thang là (5,5m+12,5m+13,0m); Tổng diện tích là 300 m2.”

- Về hiện trạng nhà và đất: Trạm bảo vệ rừng Tà Cạ có tổng diện tích 300 m2, có hiện trạng gồm:

+ Diện tích đất sân, vườn là: 230 m2

+ Diện tích nhà Trạm: 70 m2 (hiện tại không sử dụng, đã xuống cấp) đã tiến hành thanh lý theo Công văn số 2735/SNN-KL  ngày 28/10/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thanh lý tài sản Dự án 661 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý về chủ trương thanh lý tài sản Dự án 661 thuộc Ban quản lý rừng rừng phòng hộ Kỳ Sơn tại Văn bản số 8647/UBND-NN ngày 11/11/2016.

b) Về giải quyết kiến nghị của cử tri

Ngày 18/11/2021, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức buổi làm việc giữa UBND huyện, UBND xã Tà Cạ và Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn để giải quyết kiến nghị của UBND xã Tà Cạ tại Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 07/9/2021 về việc xin đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn để xây dựng nhà văn hóa bản Sơn Thành. Qua buổi  làm việc, các bên liên quan, trong đó có Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn hoàn toàn nhất trí với nội dung UBND xã Tà Cạ xin đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn để xây dựng nhà văn hóa bản Sơn Thành.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn, để có cơ sở trả đất đơn vị phải rà soát, lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Cạ; và xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Hiện nay UBND huyện Kỳ đã chỉ đạo UBND xã Tà Cạ, các phòng chuyên môn huyện phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn sớm hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương bàn giao Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Cạ để xây dựng nhà văn hóa bản Sơn Thành theo đúng quy định của pháp luật.

- Ý kiến số 11: Cử tri thuộc Phân viện Nghiên cứu, Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung bộ phản ánh UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất phương án di dời, bàn giao khu đất Trại sản xuất giống hải sản thuộc Phân viện Nghiên cứu, Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung bộ tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò về địa điểm mới là xã Diễn Trung, Diễn Châu với diện tích 7ha, tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 năm làm thủ tục vẫn chưa bàn giao khu đất. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất để triển khai thực hiện dự án.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 26/01/2022, UBND huyện Diễn Châu có Công văn số 216/UBND-TNMT xác nhận hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Trại sản xuất giống hải sản do Phân viện nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ làm chủ đầu tư tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu.

Ngày 23/02/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có Công văn số 184/KKT-QHXD xác nhận địa điểm thực hiện dự án Trại sản xuất giống hải sản do Phân viện nuôi trồng thủy sản Bắc Trung Bộ làm chủ đầu tư tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu thuộc Khu chức năng của Khu kinh tế Đông Nam.

UBND tỉnh đã có Công văn số 3951/UBND-CN ngày 03/6/2022 thống nhất với đề nghị của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; cho phép khảo sát vị trí, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng công trình Trại sản xuất giống Hải sản do Viện nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I làm chủ đầu tư theo hướng tịnh tiến ranh giới về phía Bắc 220m so với vị trí hiện tại. Đồng ý chủ trương giao đất đợt 1 với diện tích 3,6ha (trong tổng số 6,96 ha đã được UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 20/12/2021, thu hồi đất Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 20/12/2021) cho Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I.

- Ý kiến số 12: Cử tri các xã: Nậm Cắn, Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn phản ánh từ khi nhà máy Thủy điện Nậm Cắn, Thủy điện Nậm Mô đi vào hoạt động đến nay đã làm giảm diện tích đất canh tác sản xuất, chăn nuôi của người dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo có giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất sản xuất để ổn định cuộc sống cho người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Sơn, diện tích thu hồi để xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Cắn là 19,8 ha, chủ yếu là đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý. Việc xây dựng thủy điện Nậm Cắn không ảnh hưởng nhiều đến việc sản xuất chăn nuôi của nhân dân và không có tình trạng nhân dân thiếu đất sản xuất. Diện tích thu hồi để xây dựng Nhà máy thủy điện Nậm Mô là 48,22 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp của nhân dân bản Cánh, xã Tà Cạ. Qua kiểm tra, xác minh không có tình trạng từ khi nhà máy thủy điện Nậm Cắn, thủy điện Nậm Mô đi vào hoạt động đến nay làm phát sinh thêm diện tích đất bị ảnh hưởng ngoài phạm vi đã được bồi thường giải phóng mặt bằng. Như vậy kiến nghị của cử tri là không đúng thực tế.

Nguyên nhân người dân bản Cánh xã Tà Cạ thiếu đất sản xuất là do diện tích đất phía trên mốc GPMB của thuỷ điện Nậm Mô thuộc BQL rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý, người dân không được phép khai hoang, sử dụng đất này để làm đất sản xuất và chăn nuôi. Đất đai trên địa bàn huyện Kỳ Sơn chủ yếu do các đơn vị chủ rừng quản lý (95,56%), không có quỹ đất để giao cho nhân dân sản xuất và chăn nuôi. Hiện nay, diện tích Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý là 170.395,67 ha. Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn đang lập hồ sơ trả lại cho huyện khoảng 95.000 ha đất lâm nghiệp để giao cho nhân dân quản lý, sử dụng. Diện tích này một phần quy hoạch giữ lại mục đích lâm nghiệp và một phần chuyển sang mục đích đất sản xuất nông nghiệp.

- Ý kiến số 13: Cử tri phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò phản ánh Trường Đại học Vạn Xuân thu hồi diện tích 50 ha nhưng đến nay mới sử dụng một phần diện tích, số diện tích còn lại rất lớn không sử dụng để hoang hóa; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thu hồi.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được thành lập theo Quyết định số  1068/QĐ-TTg ngày 06/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ; được giao 50 ha đất tại xã Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ( nay là phường Nghi Hương).

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thị trường, bên cạnh việc xây dựng một số hạng mục cơ bản để phục vụ việc học tập của sinh viên Nhà trường đã và đang xây dựng các hạng mục mới phục vụ việc thực học, thực hành của sinh viên nhằm đáp ứng tốt yêu cầu mới về nguồn nhân lực của thị trường: năm 2021 xây dựng phòng học mới, sân chơi, bể bơi..... Trong thời gian tới Nhà trường sẽ xây thêm khu thực hành, thực nghiệm theo định hướng và quy định của ngành để phục vụ sinh viên nghiên cứu, học tập nên sẽ dần sử dụng có hiệu quả quỹ đất được giao. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đang xây dựng hệ thống đào tạo từ bậc mầm non đến bậc đại học nên nhu cầu về diện tích đất trong thời gian tới sẽ tăng cao.

Trong năm 2020 và năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ việc thực học thực hành của sinh viên chưa đúng kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, Nhà trường đã và đang có nhưng hướng đi để phát triển và sử dụng triệt để quỹ đất được giao.

- Ý kiến số 14: Cử tri huyện Quỳnh Lưu và xã Phú Thành, huyện Yên Thành phản ánh hiện nay tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất năm 2013 (Yên Thành); cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số (Quỳnh Lưu) cho nhân dân còn chậm, sai số đo đạc nhiều và thủ tục yêu cầu nhiều giấy tờ, rườm rà. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

a) Cử tri xã Phú Thành, huyện Yên Thành phản ánh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển đổi ruộng đất năm 2013 còn chậm, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ:

Xã Phú Thành, huyện Yên Thành được đo đạc thành lập bản đồ địa chính năm 2009 và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân sau khi đo đạc. Tuy nhiên đến năm 2013 thực hiện chủ trương “dồn điền, đổi thửa” theo Chỉ thị 08-CT/TU ngày 08/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khu vực đất nghiệp xã Phú Thành đã biến động so với bản đồ địa chính được đo đạc trước đây (năm 2009), chưa được đo vẽ lại phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 13/12/2021, UBND tỉnh có Công văn số 9726/UBND-NN đồng ý chủ trương lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa tại 24 xã thuộc huyện Yên Thành (trong đó có xã Phú Thành). Hiện nay Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán đang được Sở Tài chính thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai đo vẽ lại bản đồ địa chính đất nông nghiệp phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

b) Cử tri huyện Quỳnh Lư phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số còn chậm, sai số đo đạc nhiều và thủ tục yêu cầu nhiều giấy tờ rườm rà.

- Về công tác đo đạc bản đồ địa chính: Huyện Quỳnh Lưu gồm có 33 xã, thị trấn đều đã được đo đạc lập bản đồ địa chính bằng công nghệ bản đồ số, sản phẩm bản đồ được sử dụng phục vụ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; trong quá trình thực hiện đo đạc bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính, kết quả đo đạc đã được các hộ gia đình, cá nhân, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng sử dụng đất. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng ranh giới khu vực đất ở của một số hộ gia đình, cá nhân tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp ranh giới không rõ ràng, xảy ra tình trạng lấn, chiếm nên khi kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tiến hành đo đạc chỉnh lý theo quy định.

- Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quy trình thủ tục và thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận được UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND các xã, thị trấn công khai tại bộ phận một cửa, UBND huyện không yêu cầu bổ sung các loại giấy tờ khác.

UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; Công văn số 480/UBND-TNMT ngày 14/3/2022 về việc đẩy nhanh tiến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn; đồng thời giải quyết các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Giao Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quỳnh Lưu kiểm soát thủ tục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trong quá trình xét duyệt, thẩm định để không làm phát sinh các giấy tờ ngoài quy định.

- Ý kiến số 15: Cử tri xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo không cho phép gia hạn khi hết hạn thuê đất đối với Trang trại chăn nuôi lợn Hân Hiệu tại vùng đất Dược, xã Thượng Tân Lộc vì cơ sở này gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hân Hiệu Nghệ An làm chủ dự án được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1109/QĐ-UBND.ĐC ngày 08/4/2011; xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành tại Giấy xác nhận số 04/GXN-STNMT ngày 23/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, dự án đã tiến hành quan trắc, lấy mẫu nước thải theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và kết quả phân tích mẫu giám sát, đối chứng của Đoàn kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ tại Quyết định số 769/QĐ-STNMT ngày 20/8/2021 thì nước thải sau xử lý của Dự án có các thông số thử nghiệm đều nằm dưới ngưỡng quy định cho phép so với QCVN 62-MT:2016.BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi (cột B).

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hân Hiệu Nghệ An đã chấp hành đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án Trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại kết hợp nuôi trồng thủy sản tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn; phản ánh của cử tri về tình trạng ô nhiễm của Trang trại là không có cơ sở.

4. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Ý kiến số 16: Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cân đối ngân sách đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, xây dựng hệ thống thủy lợi, đê, kè trên địa bàn tỉnh để phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của Nhân dân, cụ thể như sau:

+ Tiếp tục thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tập Mã, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ (Cử tri xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ);

+ Tu bổ, nâng cấp các đoạn tuyến mương cấp 1 do Công ty thủy nông Nam quản lý (còn có 500m mương đất từ trạm bơm Hà Thanh đi xóm 4, xã Nghi Phương; còn có 1 km mương đất ở xã Nghi Đồng) (cử tri các xã Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Văn, Nghi Phương, Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc);

+ Xây dựng kè chống sạt lở dọc Sông Lam đoạn từ xã Lĩnh Sơn lên xã Tam Sơn (Cử tri xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn);

+ Nạo vét luồng lạch dự án Khu neo đậu tàu thuyền tại xã Nghi Quang giai đoạn 2 (Cử tri xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc);

+ Sửa chữa hệ thống Đê chắn sóng biển Long, Thuận, Hải (Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu);

+ Sửa chữa đê Sông thái đoạn qua các xã Quỳnh hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc (Cử tri xã Quỳnh Bá, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu).

UBND tỉnh trả lời như sau:

a) Về kiến nghị tiếp tục thực hiện dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tập Mã, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ.

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ: Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Tập Mã, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 7462/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh; do UBND huyện làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 11.995 triệu đồng; với mục tiêu cung cấp nước tưới ổn định cho 50 ha lúa 2 vụ và nước dân sinh cho người dân xã Nghĩa Phúc.

Dự án được chia là 2 gói thầu: Gói thầu số 1 là gia cố đập đất, cống lấy nước dưới đập; Gói thầu số 2 là gia cố tràn xả lũ và kênh mương, công trình trên kênh; được khởi công xây dựng ngày 14/11/2017.

- Gói thầu số 1 mới được bố trí vốn 2 tỷ đồng. Đã thi công đập đất gồm đắp áp trúc và gia cố mái thượng lưu chưa hoàn thành thì tạm dừng do thiếu kinh phí.

- Năm 2022, UBND tỉnh bố trí kinh phí 3,5 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện dự án (Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về việc tăng thu ngân sách tỉnh năm 2020 và nguồn chi đền bù giải phóng mặt bằng còn dư năm 2020 và nguồn ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Nghệ An).

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Tân Kỳ đang triển khai điều chỉnh, phê duyệt lại dự toán và tiến hành đấu thầu Gói thầu số 2 phần Tràn xả lũ và kênh mương, công trình trên kênh.

b) Về kiến nghị tu bổ, nâng cấp các đoạn tuyến mương cấp 1 thuộc Công ty thuỷ lợi Nam quản lý đã bị xuống cấp, hiện còn có 500m mương đất từ trạm bơm Hà Thanh đi xóm 4, xã Nghi Phương và 1 km mương đất ở xã Nghi Đồng.

Trạm bơm Hà Thanh do Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam quản lý; Công trình có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho hơn 215 ha lúa 2 vụ cho xã Nghi Phương, Nghi Đồng huyện Nghi Lộc; Tuyến kênh chính có chiều dài 3,6km đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây thất thoát và lãng phí nước trong quá trình dẫn nước phục vụ sản xuất. Ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất của bà con nhân dân các xã nói trên.

Ngày 28/11/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 995/QĐ-SNN.TL về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình: Kiên cố kênh chính trạm bơm Hà Thanh đoạn K0+000-K3+600 thuộc hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An; Tổng mức đầu tư xây dựng là: 5.724.186.000 đồng (Năm tỷ, bảy trăm hai tư triệu, một trăm tám sáu ngàn đồng); Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đến ngày 03/12/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 4924/QĐ-UBND về việc việc giải quyết kinh phí với số tiền 1.500.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm triệu đồng) cho công trình Kiên cố kênh chính trạm bơm Hà Thanh đoạn K0+000-K3+600 hệ thống Thủy lợi Nam Nghệ An. Tuy nhiên, số tiền được cấp và chủ đầu tư huy động chưa đủ để tiến hành kế hoạch đấu thầu, do đó Dự án trên vẫn chưa thể triển khai các bước tiếp theo.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Nghệ An là đơn vị quản lý công trình vẫn đang tiếp tục trình xin UBND tỉnh và huy động các nguồn vốn khác để sớm triển khai thi công Dự án.

Năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 23/04/2019 về việc phân bổ kinh phí khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ ngày 08 đến ngày 12/12/2018 cho công trình trên với số tiền là 350.000.0000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Chủ đầu tư đã triển khai thi công sửa chữa cấp bách kênh chính trạm bơm Hà Thanh đoạn từ K0+100-K0+250, là đoạn kênh bị sạt lở nghiêm trọng trên tuyến kênh trong dự án nói trên. Chiều dài sửa chữa là 150m, bằng bê tông cốt thép M200.

c) Về kiến nghị sửa chữa hệ thống đê chắn sóng biển Long, Thuận, Hải (Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu).

Tuyến đê biển Long – Thuận có chiều dài 2.189m, cao trình đỉnh đê từ +2,7m đến +4,0m, với nhiệm vụ bảo vệ cho 5.600 hộ dân cư (28.500 nhân khẩu) và 1.030ha diện tích đất không bị ngập khi triều cường gặp bão cấp 10; Tuyến đê đã được đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3522/QĐ.UBND-NN ngày 26/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt dự án đầu tư “Xây dựng công trình đê biển Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Sơn Hải và Quỳnh Thọ huyện Quỳnh Lưu”.

Đến nay, công trình đã được đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, tuy nhiên công trình thiết kế theo tiêu chuẩn cho phép chống được triều cường tần suất 5% gặp bão cấp 10, nên khi gặp bão trên cấp 10 thì tuyến đê có thể bị sóng tràn qua, vì vậy việc đầu tư nâng cấp tuyến đê biển Long – Thuận, huyện Quỳnh Lưu là rất cần thiết. Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương khảo sát đánh giá hiện trạng đê điều và đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư.

d) Về kiến nghị sửa chữa đê sông Thái đoạn qua các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Hưng, Quỳnh Ngọc

Ngày 01/9/2011, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3536/QĐ.UBND-NN về việc phê duyệt dự án đầu tư: Nâng cấp tuyến đê cửa sông Thái, huyện Quỳnh Lưu; Mục tiêu: bảo vệ an toàn cho hơn 25.000 hộ (120.000 khẩu), trên 1.000 ha đất sản xuất 2 vụ lúa, 300 ha màu và 500 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã Sơn Hải, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm và thị trấn Cầu Giát; Tổng chiều dài 22,55km, bao gồm: tuyến đê phía hữu dài 11,01km và tuyến đê phía tả dài 11,54km; Tổng mức đầu tư: 420,17 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên đến nay mới triển khai thực hiện được 6,65 km, trong đó tại địa bàn thị trấn Cầu Giát dài 4,15 km và tại địa bàn xã Quỳnh Hưng dài 2,5 km.

Để dự án phát huy hiệu quả của dự án, tạo điều kiện cho nhân dân vùng ven biển yên tâm sản xuất, xây dựng vùng kinh tế có nhiều tiềm năng phát triển toàn diện, bền vững. Kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ chiều dài tuyến đê cửa sông Thái đi qua địa bàn các xã còn lại, đáp ứng nguyện vọng thiết thực của cử tri.

đ) Về kiến nghị nạo vét luồng lạch dự án Khu neo đậu tàu thuyền tại xã Nghi Quang giai đoạn 2 (Cử tri xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc).

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 2271/SNN-QLXD ngày 25/6/2021 gửi UBND tỉnh về việc đề xuất nhu cầu kinh phí bổ sung thực hiện Dự án Xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Nghệ An, trong đó có Tiểu Dự án: Xây dựng, nâng cấp hạ tầng dịch vụ nghề cá tại Lạch Lò, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với mục tiêu đảm bảo quy hoạch khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp tỉnh và cảng cá loại 3 (theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Thủy sản năm 2017); Tổng mức đầu tư dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng); Nguồn vốn: Trung ương hỗ trợ tỉnh Nghệ An từ nguồn tiền lãi phát sinh trên số tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 206/UBND-NN ngày 29/6/2021 gửi Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT về việc đề xuất hỗ trợ nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn tiền lãi phát sinh trên số tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh.

e) Về kiến nghị nạo vét kênh tiêu Diễn Yên 2 đoạn từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc để không làm ảnh hưởng việc tiêu úng kênh tiêu đoạn qua các xã thuộc huyện Yên Thành, trong đó có xã Phú Thành (cử tri xã Phú Thành, huyện Yên Thành).

- Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành: Các tuyến tiêu trên địa bàn huyện Yên Thành đã được đầu tư nạo vét thông thoáng, tuy nhiên các đoạn tiêu cuối tuyến thuộc huyện Diễn Châu chưa được nạo vét nên gây ách tắc cho các khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Thành vào mùa mưa.

- Theo báo cáo của Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT: Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam - Sông Bùng thuộc huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được phê duyệt tại Quyết định số 2832/QĐ.UBND-NN ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An; Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lần 1, lần 2 tại các Quyết định số 3882/QĐ.UBND-NN ngày 22/09/2011 và số 685/QĐ.UBND-NN ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An; với quy mô dự án đầu tư: Gồm hai hệ thống Vách Nam và Sông Bùng (trong đó có hạng mục nạo vét kênh tiêu Diễn Yên 2 đoạn từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc). Có nhiệm vụ đảm bảo tiêu úng, thoát lũ hè thu (ứng với tần suất P=10%) cho 8.035ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 6.040ha, tạo nguồn nước để tưới cho 25.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất cho 24.393 hộ với 103.266 người, tăng năng suất cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Kết hợp làm đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện, phát huy tối đa các ngành kinh tế khác.

Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt theo các Quyết định số 3882/QĐ-UBND.NN ngày 22/09/2011 và số 1103/QĐ.SNN-QLXD ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh là 367,662 tỷ đồng. Và phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND.NN ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 có TMĐT 113,103 tỷ đồng; Giai đoạn 2 có TMĐT 254,559 tỷ đồng.

Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 01/2012, tổng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu là 62.892 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn mới được bố trí và giải ngân 54.400 triệu đồng. Do nguồn vốn cấp cho Dự án không đủ (48% so với dự án giai đoạn 1), mặc dù thời gian qua Ban QLDA và Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh đề nghị được bố trí vốn cho Dự án, nhưng đến nay kinh phí của Tỉnh và Bộ vẫn chưa bố trí được, nguồn vốn cấp cho các đơn vị thi công chưa có và giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể thực hiện.

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo trình xin cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn cho dự án tại Báo cáo số 129/BC-SNN.QLXD ngày 12/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; và báo cáo số 1343/SNN ngày 26/4/2021 về việc giải trình và xin nguồn kinh phí cho dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam - Sông Bùng với kinh phí cần bổ sung 90 tỷ đồng, nhưng không được bố trí trong danh mục dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị UBND tỉnh, các Bộ ngành Trung ương quan tâm ưu tiên bố trí đủ vốn kịp thời cho Dự án Vách Nam - Sông Bùng để giải phóng mặt bằng, thanh toán nợ đọng của các nhà thầu, thi công hoàn thành Dự án giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

- Ý kiến số 17: Cử tri huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Tương Dương, cử tri xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn phản ánh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, giá vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, xuất hiện tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp. Theo quy định của Luật Giá thì mặt hàng phân bón (Phân đạm, phân NPK) thuộc danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp áp dụng bình ổn giá đối với mặt hàng nêu trên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thời gian qua, trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động của cuộc chiến Nga - Ukraine đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng trên thế giới thì giá vật tư đầu vào của ngành nông nghiệp cũng không phải là ngoại lệ. Đây chính là nguyên nhân chính làm giá phân bón luôn ở mức cao trong thời gian qua trên phạm vi cả nước trong đó có tỉnh Nghệ An.

Theo điều 15, Luật giá năm 2012 thì mặt hàng phân bón (phân đạm, phân NPK) thuộc danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Do đó, các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp áp dụng bình ổn giá đối với mặt hàng phân bón như sau:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Chỉ thị số 653/CT-BNN-BVTV ngày 25/01/2022 về sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả.

- UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn số 731/UBND-KT ngày 28/01/2022 về việc triển khai các giải pháp bình ổn thị trường phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật.

- Sở Công Thương ban hành văn bản số 265/SCT-QLTM ngày 14/02/2022 về việc thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

- Trong đề án sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2022 và các văn bản chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có hướng dẫn bà con nông dân các giải pháp sử dụng phân bón hợp lý để nâng cao hiệu quả trong sản xuất trồng trọt, bao gồm: bón đúng loại đất, đúng loại cây, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách và bón cân đối các loại phân bón nhằm vừa giảm thiểu chi phí đầu tư vừa đảm bảo năng suất, chất lượng nông sản.

- Ngoài ra, để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ, thực hiện công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật theo công bố hàm lượng tiêu chuẩn mà Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định.

- Ý kiến số 18: Cử tri huyện Anh Sơn; Quỳ Hợp; cử tri xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn; cử tri các xã Nghi Mỹ, Nghi Công Nam, Nghi Đồng, Nghi Hưng, Nghi Phong, huyện Nghi Lộc đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ nhân dân có trâu, bò bị chết do dịch bệnh viêm da nổi cục và tiếp tục hỗ trợ người dân có lợn chết do dịch tả Châu Phi gây ra trong năm 2021.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2021, bệnh trên đàn gia súc chủ yếu xảy ra 02 loại: (1) Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò, tổng chết, tiêu hủy 2.423 con, trọng lượng 325.061 kg; (2) bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), tổng số lợn tiêu hủy 36.599 con, trọng lượng 2.175.245 kg.

Nếu áp dụng mức giá hỗ trợ lợn tiêu hủy do bệnh DTLCP theo Quyết định số 250/QĐ ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020: 35.000 đ/kg đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác; 30.000 đ/kg đối với lợn thịt, lợn con và hỗ trợ trâu, bò bị bệnh, chết tiêu hủy mức giá ước tính 45.000 đ/kg hơi thì kinh phí hỗ trợ cho người dân khoảng 86 tỷ đồng.

Để có cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời người chăn nuôi có gia súc bị tiêu hủy do dịch bệnh sớm khôi phục sản xuất, ngày 27/5/2021 UBND tỉnh đã có văn bản số 3329/UBND-NN đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò và bệnh Dịch tả lợn Châu phi năm 2021.

Ngày 27/8/2021 UBND tỉnh tiếp tục có văn bản số 497/BC-UBND đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo, trình Thủ tưởng Chính phủ có cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh DTLCP, VDNC năm 2021.

Tại cuộc họp trực truyến ngày 11/02/2022, triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) năm 2022, do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì; nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng đề nghị sớm có chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống bệnh DTLCP, bệnh VDNC; ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã trả lời: Về chính sách hỗ trợ gia súc bị bệnh DTLCP, VDNC năm 2021, Bộ Nông nghiệp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính Phủ từ tháng 10 năm 2021, nhưng do ngân sách nhà nước ưu tiên hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nên đến nay vẫn chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình chỉ đạo, chống dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và thú y hướng dẫn cơ sở: Khi trâu, bò bị chết do bệnh VDNC, lợn bị bệnh DTLCP phải tiêu hủy, tiến hành lập hồ sơ, ghi cụ thể từng loại trâu, bò, bê, nghé, lợn tiêu hủy, cân nặng, có ký xác nhận của các bên liên quan. Khi có cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh: UBND cấp huyện kịp thời nộp hồ sơ trình hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do tiêu hủy gia súc bệnh.

- Ý kiến số 19: Cử tri bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương kiến nghị tiếp tục hỗ trợ giống bò, chuồng trại cho 25/77 hộ chưa được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi bò theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016 - 2025.

UBND tỉnh trả lời như sau:

1. Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển KT-XH các dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2016-2025 và được Trung ương bố trí nguồn vốn thực hiện từ năm 2018 đến 2020. Năm 2021 chuyển sang thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng DTTS-MN, đến nay chưa được cấp nguồn vốn để thực hiện.

2. Đối tượng thụ hưởng thực hiện theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Nghệ An. Tổng số hộ dân tộc Ơ Đu được thụ hưởng Đề án này là 103 hộ, 445 nhân khẩu đều đang sinh sống tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

3. Kết quả thực hiện đến hết năm 2020: Năm 2018, nguồn vốn do Trung ương cấp chậm (ngày 06/11/2018) không kịp triển khai thực hiện, do đó phải chuyển sang thực hiện trong năm 2019.  Hàng năm, căn cứ nguồn vốn được cấp, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND xã Nga My và BQL bản Văng Môn tổ chức họp với các hộ dân được thụ Đề án để lựa chọn, thống nhất các danh mục trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi thực hiện. Trong đó có hạng mục hỗ trợ xây dựng chuồng bò và cấp bò giống cho đối tượng thụ hưởng.

Tuy nhiên có 25/103 hộ chưa được hỗ trợ, do một số hộ không nhận bò giống, một số hộ già cả neo đơn không có lao động, không đủ điều kiện để chăn nuôi bò; đồng thời các hộ đề nghị sửa chữa nhà ở tái định cư đã xuống cấp, nhà vệ sinh và lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt. Ban Dân tộc đã báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Dân tộc nhưng không được chấp thuận, do nội dung sữa chữa nhà ở không có trong nội dung của Đề án theo Quyết định 2086/TTg.

4. Từ năm 2021 đến nay, dân tộc Ơ Đu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là dân tộc có khó khăn đặc thù tại Quyết định 1227/QĐ-TTg ngày 14/07/2021 và đưa vào kế hoạch hỗ trợ phát triển KT-XH đối với các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù quy định tại Dự án số 9 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KTXH vùng Dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, gia đoạn I từ năm 2021-2025 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, các hộ Dân tộc Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương sẽ tiếp tục được thụ hưởng các chính sách theo Chương này.

- Ý kiến số 20: Cử tri thị xã Thái Hòa phản ánh Trạm bơm của Nông trường Tây Hiếu I tại xóm Phú Tân – xã Tây Hiếu hiện nay không sử dụng gây lãng phí, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo Công ty TNHH MTV cà phê – cao su Nghệ An: Dự án đầu tư xây dựng Trạm bơm tưới Phú Tân thuộc Nông trường Tây Hiếu 1 là công trình được xây dựng theo Nghị quyết số 02/TU của Tỉnh Đảng bộ khóa 15 và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo Quyết định số 4273/QĐ.UBND ngày 19/11/2001, nhằm đảm bảo tưới ổn định cho diện tích trồng cây công nghiệp chủ yếu là cà phê của Nông trường Tây Hiếu 1 với diện tích khoảng 1.000 ha. Với kinh phí 6,873 tỷ đồng.

Năm 2013 trở về trước, công trình trạm bơm Phú Tân vẫn phục vụ tưới cho toàn bộ diện tích cà phê tại Nông trường Tây Hiếu 1. Tuy nhiên, những năm sau này diện tích cây cà phê hầu hết đã hết chu kỳ kinh doanh, chất lượng và hiệu quả vườn cây thấp nên phải thanh lý để chuyển đổi sang trồng cây khác (cao su, mía…).

Hiện nay, toàn bộ diện tích cà phê tại Nông trường Tây Hiếu 1 đã thanh lý hết nên những năm sau này Trạm bơm Phú Tân không phục vụ cho việc tưới cà phê nữa do vậy trạm bơm hiện tạm dừng hoạt động.

Hiện tại, Công ty đang phối hợp các đơn vị liên quan và Sở Tài chính để hoàn tất công tác quyết toán công trình Trạm bơm tưới Phú Tân tại Nông trường Tây Hiếu 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, trong thời gian tới Công ty đang có kế hoạch trồng lại cây cà phê trên diện tích đất tại Nông trường Tây Hiếu 1 thuộc Công ty quản lý.

Vì vậy, sau khi hoàn thành công tác quyết toán công trình và hoàn thành công tác trồng mới cà phê, Công ty sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng và vận hành Trạm bơm Phú Tân – Nông trường Tây Hiếu 1 để phục vụ tưới tiêu cho diện tích cà phê sau trồng mới, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, phục vụ tưới tiêu cho các công nhân, hộ nhận khoán theo kế hoạch hàng năm.

- Ý kiến số 21: Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đánh giá thổ nhưỡng đất sản xuất nông nghiệp tại Thạch ngàn, làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thay thế cây trồng hiện nay không hiệu quả.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Ngày 13/3/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Đoàn công tác về làm việc trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Con Cuông và UBND xã Thạch Ngàn về việc cử tri đề nghị, sau khi làm việc Đoàn công tác và Phòng Nông nghiệp huyện cùng Lãnh đạo UBND xã thống nhất các nội dung như sau:

* Về hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông là 914 ha. Trong đó:

- Diện tích đất trồng lúa: 244 ha.

- Diện tích đất trồng cây hàng năm khác: 614 ha, trong đó: Các loại cây trồng chính hiện có như: Cây sắn 215 ha, cây mía 45 ha, cây ngô 30 ha, cây rau các loại 12 ha, cỏ chăn nuôi 9,5 ha, cây lạc 2,5 ha, cây vừng 5 ha và hơn 209 ha diện tích đất trồng cây hàng năm hiện đang trồng cây keo.

- Diện tích trồng cây lâu năm: 56 ha (Các loại cây trồng hiện có: Vải, nhãn, xoài, cam, bưởi, ổi…).

* Về thực trạng đất và cây trồng vùng đề nghị chuyển đổi:

- Tổng diện tích đất sản xuất cây trồng hàng năm cử tri đề nghị chuyển đổi là 73 ha, trong đó tại bản Thanh Bình 40 ha, Khe Đóng 18 ha, Thạch Tiến 15 ha.

- Hiện trạng cây trồng trên diện tích đề nghị chuyển đổi: Cây sắn 50 ha, cây mía 15 ha và cây ngô 8 ha.

- Hiệu quả kinh tế các cây trồng:

+ Cây sắn: Năng suất trung bình đạt 25 tấn/ha (toàn tỉnh 26,8 tấn/ha), tổng thu nhập 42.500.000 đồng/ha, lãi thu được 26.500.000 đồng/ha.

+ Cây mía: Năng suất trung bình đạt 61 tấn/ha (toàn tỉnh 60 tấn/ha), tổng thu nhập 61.000.000 đồng/ha, lãi thu được 36.500.000 đồng/ha.

+ Cây ngô (2 vụ/năm): Năng suất trung bình 4 tấn/ha (toàn tỉnh 4,6 tấn/ha), tổng thu nhập 30.000.000 ha, lãi thu được 16.600.000 đồng/ha/vụ.

* Về đặc điểm, tính chất đất, khí hậu, điều kiện thủy lợi, tập quán canh tác diện tích đất đề nghị chuyển đổi

- Diện tích đất đề nghị chuyển đổi là 73 ha, trong đó 58 ha là đất cát pha và 15 ha đất đỏ Bazan.

- Xã Thạch Ngàn là 1 trong 3 xã thường xuyên bị hạn của huyện Con Cuông, lượng mưa hàng năm phân bố không đều, chủ yếu tập trung vào tháng 9, 10; chưa có hệ thống thủy lợi, nước tưới phụ thuộc vào nước trời.

- Lực lượng lao động của các bản này chủ yếu là người già, lao động trẻ thoát li làm ăn xa, tập quán canh tác theo truyền thống của dân bản, việc áp dụng các quy trình kỹ thuật còn hạn chế.

* Nguyên nhân cử tri đề nghị chuyển đổi:

- Giá mía các năm trước giảm mạnh, phương thức thanh toán của Nhà máy đường cho người dân chậm (tháng 5 hàng năm mới thanh toán).

- Cây sắn trình độ thâm canh của người dân chưa cao, bệnh khảm lá sắn gây hại nặng đã làm giảm năng suất so với các năm trước.

- Lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp chủ yếu là người già, khả năng áp dụng các biện pháp kỹ thuật còn hạn chế.

* Từ hiện trạng sử dụng đất và thực trạng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Thạch Ngàn, Đoàn công tác và Phòng Nông nghiệp cùng Lãnh đạo UBND xã đi đến thống nhất các nội dung như sau:

- Căn cứ vào tính chất đất, khí hậu, thủy lợi, tập quán canh tác và lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương thì hiện nay cây sắn và cây mía là 2 cây trồng đang phù hợp để xã cơ cấu trên vùng đất này. Hiện nay, hai cây trồng này đang được các Nhà máy chế biến thu mua 100% nguyên liệu, tạo điều kiện cho bà con nông dân ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả kinh tế cao trên vùng đất này đối với cây mía, sắn thì địa phương cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân sử dụng giống mía, sắn mới sạch bệnh, đầu tư trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nhất là việc đầu tư đủ lượng phân bón và phòng trừ tốt bệnh khảm lá sắn, ...

- Làm việc với Nhà máy chế biến đường, tinh bột sắn để được hỗ trợ về kỹ thuật trồng, mua nguồn giống sạch bệnh và thu mua cho bà con nông dân với giá nguyên liệu hợp lý, thanh toán nhanh, ... bảo đảm cho bà con có lãi để tái đầu tư sản xuất.

- Việc đánh giá thổ nhưỡng đất sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng là cần thiết để nâng cao giá trị hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích.

+ Đối với cây lúa đã được lập bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất vùng trồng lúa tỉnh Nghệ An. Do đó, đề nghị UBND xã Thạch Ngàn, UBND huyện Con Cuông rà soát, hướng dẫn chỉ đạo người dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất.

+ Năm 2020-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2030; Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030; xác định các phân vùng đất đai định hướng để phát triển các sản phẩm chủ lực và cây ăn quả thế mạnh, hiện quỹ đất này đã đang được tích hợp vào quy hoạch tỉnh phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc đánh giá thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh mới thực hiện phân tích đánh giá đối với đối tượng đất lúa và một phần diện tích nhỏ đất trồng cây ăn quả tại một số huyện trọng tâm. Đối với các loại đất nông nghiệp khác hiện chưa được thực hiện bởi nguồn kinh phí đánh giá là khá lớn và cần có thời gian nguồn lực để thực hiện. Do đó, trong giai đoạn tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ phối hợp với các Sở ban, ngành, UBND các huyện tham mưu lông ghép các nguồn lực để tiến hành thực hiện.

+ Đề nghị UBND huyện Con Cuông xem xét cân đối bố trí nguồn kinh phí để đạo tổ chức đánh giá thổ nhưỡng đất sản xuất nông nghiệp tại Thạch Ngàn, làm cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiện nay không hiệu quả.

- Ý kiến số 22: Cử tri xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc đề nghị việc hỗ trợ thiệt hại do thiên tai nên tiến hành một lần, không nên chia thành nhiều đợt gây khó khăn cho cán bộ chi trả và người dân vì số tiền mỗi lần nhận hỗ trợ không nhiều.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Điều kiện hỗ trợ và trình tự thủ tục lập hồ sơ hỗ trợ được quy định rõ tại Điều 4, Điều 6, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trên thực tế, do diện tích đất sản xuất của người dân manh mún, nhỏ lẻ và việc chi trả kinh phí hỗ trợ thiệt hại sản xuất do thiên tai thường được thực hiện ngay khi được cấp kinh phí, nên việc lập hồ sơ và chi trả hỗ trợ thiệt hại khi thiên tai xảy ra cho nhiều đối tượng, nhiều lần trong năm gây nhiều khó khăn như phản ánh của cử tri xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.

Để xử lý kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Nghi Lộc xem xét, căn cứ vào nguồn cấp ứng của tỉnh hàng năm, nguồn đối ứng của huyện, nguồn hợp pháp khác của địa phương để chi trả 1 lần cho nhiều đợt thiên tai trong năm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân.

- Ý kiến số 23: Cử tri các bản: Huồi Bắc, Phia Khăm 1, Kèo Pha Tú, xã Bắc Lý; các bản: Kèo Lực 1, Kèo Lực 2, Kèo Lực 3, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn phản ánh công trình nước sinh hoạt của các bản đã xuống cấp, hư hỏng, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình để đảm bảo nước sinh hoạt cho bà con.

UBND tỉnh trả lời như sau:

a) Đối với nước sinh hoạt các bản Huồi Bắc, Phia Khăm 1, Kẻo Pha Tú, xã Bắc Lý:

- Công trình nước sinh hoạt bản Huồi Bắc: Được xây dựng năm 2014, ban đầu có 43 hộ, đến nay là 56 hộ sử dụng; chiều dài tuyến ống 2km, gồm 03 bể chứa kết hợp nhà tắm.

- Công trình nước sinh hoạt bản Phia Khăm 1: Được đầu tư xây dựng từ năm 2005, ban đầu có 64 hộ dân, đến nay có 105 hộ dân sử dụng; chiều dài tuyến ống 3km bằng ống tráng kẽm, 04 bể chứa kết hợp nhà tắm.

- Công trình nước sinh hoạt bản Kẻo Pha Tú: Được xây dựng năm 2013, ban đầu có 38 hộ, đến nay là 55 hộ sử dụng; chiều dài tuyến ống 1,3km, gồm 04 bể chứa kết hợp nhà tắm.

Hiện nay các công trình đã hư hỏng đập đầu nguồn, tuyến ống và các bể. Nguyên nhân chính là do công trình đã xây dựng nhiều năm, các vị trí đập đầu nguồn ở khe có độ dốc lớn và thường xuyên xẩy ra lũ ống, lũ quét; nguồn nước ở khu vực đầu nguồn dần bị cạn kiệt do biến đổi khí hậu; công tác bảo quản, duy tu bảo dưỡng, ý thức bảo quản của người dân còn hạn chế.

Giải pháp khắc phục:

- Đối với nước sinh hoạt bản Phia Khăm 1: UBND xã đã đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong Dự án 4 của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022.

- Đối với nước sinh hoạt bản Kẻo Pha Tú và Huồi Bắc: UBND huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo UBND xã kiểm tra, rà soát lại và đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình MTQG do xã làm chủ đầu tư; các hạng mục hư hỏng nhỏ đưa vào kế hoạch duy tu, bảo dưỡng hàng năm bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc các Chương trình MTQG; ngoài ra có giải pháp huy động thêm các nguồn vốn của địa phương, của người dân hưởng lợi; tăng cường công tác tuyên truyền người dân trong việc bảo quản công trình, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhất là sau các đợt mưa bão.

b) Đối với nước sinh hoạt bản Kẻo Lực 1-2-3, xã Phà Đánh:

- Công trình nước sinh hoạt bản Kẻo Lực 1-2-3, xã Phà Đánh gồm: Đập số 01 (xây dựng từ năm 1995); Đập số 02 ở vị trí khe khác cách đập 01 khoảng 2km (xây dựng năm 2017) để gom bổ sung nguồn nước và nhập chung vào 1 tuyến ống chính chạy về bản Kẻo Lực 1-2-3. Chiều dài tuyến ống 4000m, bằng ống sắt tráng kẽm đường kính từ 110mm-25mm (toàn bộ tuyến ống chính chảy song song với tuyến QL 16, trừ đoạn nhánh tuyến vào đập số 01); có 06 bể chứa, kết hợp nhà tắm.

- Hiện nay Đập đầu nguồn số 02, bị nước lũ cuối trôi hoàn toàn, hệ thống tuyến ống bị trôi, gẫy không sử dụng được. Cả 3 bản đang dùng tạm nguồn nước tại đập đầu nguồn cũ xây dựng từ năm 1995 (đập số 01) do đập này đã được khắc phục, sửa chữa năm 2020. Tuy nhiên do nguồn nước khe nhỏ, nhất là vào mùa khô nước hầu như không có, hơn nữa phải phục vụ cho cả 3 bản với hơn 201 hộ dân, và các trường học, trạm Y tế xã, UBND xã Phà Đánh. Nguyên nhân chính là do công trình xây dựng đã lâu, đập đầu nguồn số 02 nằm ở vị trí khe có độ dốc lớn và thường xuyên xẩy ra lũ ống, lũ quét; nguồn nước ở khu vực đầu nguồn số 01 dần bị cạn kiệt do biến đổi khí hậu.

Giải pháp khắc phục: UBND huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo UBND xã Phà Đánh tiến hành kiểm tra, rà soát những hạng mục hư hỏng lớn, nhất là đập đầu nguồn số 02, các đoạn tuyến ống và bể chứa để đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư bằng vốn các CTMTQG giai đoạn 2022-2025 do xã làm chủ đầu tư; ngoài ra có giải pháp huy động nguồn vốn khác, sự tham gia đóng góp của người dân để khắc phục, sửa chữa những hư hỏng nhỏ và làm tốt công tác bảo trì, bảo quản, duy tu bảo dưỡng thường xuyên; không quy hoạch vùng sản xuất ở phía lưu vực đầu nguồn có công trình nước sinh hoạt để giữ nguồn nước.

- Ý kiến số 24: Cử tri xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đề nghị UBND tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch để người dân xã Đỉnh Sơn có nước sạch sinh hoạt.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Thời gian qua, các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện thông qua Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG Nông thôn mới,... ; bên cạnh đó, tỉnh đã quan tâm thực hiện định hướng, chính sách chung của Nhà nước về đẩy mạnh việc xã hội hóa lĩnh vực cấp nước, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.

Tuy nhiên, do khó khăn trong cân đối, bố trí vốn và việc thu thu hút doanh nghiệp đầu tư vào công trình nước sạch còn khó khăn, nên vẫn còn một số công trình cấp nước sinh hoạt (trong đó có công trình cấp nước trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn) chưa được đầu tư như ý kiến của cử tri đề cập.

Về giải pháp trong thời gian tới: Hiện nay, Trung ương đã ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và sẽ thông báo chỉ tiêu kế hoạch trung hạn các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh; căn cứ thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn của Trung ương, UBND tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ vốn cho các địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn rà soát, xem xét tính cấp thiết, lựa chọn công trình theo thứ tự ưu tiên, trong đó có công trình nước sinh hoạt để đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 khi được thông báo về chỉ tiêu kế hoạch vốn.

Trong trường hợp đề xuất thu hút dự án đầu tư nước sạch, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan kêu gọi, thu hút các Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng cao của người dân.

5. Lĩnh vực giao thông vận tải

- Ý kiến số 25: Cử tri phản ánh nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống xuống cấp, hư hỏng, thi công dang dở, chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh hoặc chưa được đầu tư xây dựng. Cử tri kiến nghị tỉnh cần rà soát, có kế hoạch đầu tư kinh phí, chỉ đạo để xây dựng, duy tu, sửa chữa, tiếp tục thi công:

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường đi từ Thanh Liên qua Thanh Mỹ lên Hạnh Lâm (Cử tri xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

+ Nâng cấp tuyến đường đi từ Chợ Chùa (xã Phong Thịnh) lên Thanh Đức (Cử tri xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương).

+ Xây dựng cây cầu Phuống nối từ xã Thanh Yên sang xã Thanh Giang (Cử tri xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương);

+ Xây dựng tuyến đường từ Cầu Mồng thuộc xã Thanh Lâm đi huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh (Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương).

+ Sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường nối giáp ranh giữa xã Đỉnh Sơn đi Tam Sơn; xã Tam Sơn đi xã Bồng Khê, xã Thạch Ngàn huyện Con Cuông (cử tri xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn);

+ Nâng cấp đường từ bản Huồi Cáng 1 đến bản Buộc, xã Bắc Lý (Cử tri xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn);

+ Khôi phục cống thoát nước đoạn đường Quốc lộ 7A từ ngã tư đường Hồ Chí Minh lên 200 mét, thuộc xóm 6, xã Khai Sơn  (cử tri xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn);

+ Xây dựng tuyến mương tiêu nước hai bên trục đường Quốc lộ 48E đi qua địa bàn xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa (Cử tri xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc);

+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

+ Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11 xã Thọ sơn, huyện Anh Sơn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường từ bản Kẻ Trai, xã Thạch ngàn, huyện Con Cuông đi xã Tam sơn, huyện Anh Sơn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

+ Xây dựng tuyến đường từ bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn đi xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

+ Xây dựng Cầu Vai Chón, thuộc tỉnh lộ 554 tại bản  Lìm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu;

+ Xây dựng mương thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 532 đoạn Km 20 đến đoạn km 21 và nửa Km 22 thuộc trung tâm xã Châu Hồng (Cử tri xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp);

+ Mở con đường từ các bản Huồi Giảng 1, bản Huồi  Giảng 2, bản Huồi Giảng 3, bản Lữ Thành, xã Tây Sơn vào khu sản xuất nương rẫy của người dân (Cử tri các bản Huồi Giảng 1, bản Huồi  Giảng 2, bản Huồi Giảng 3, bản Lữ Thành, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn);

+ Xây dựng hệ thống mương thoát nước và vỉa hè dọc quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Cử tri xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu);

+ Xây dựng đoạn mương thoát nước dọc tại km 127+500, Quốc lộ 7A; kéo dài đoạn mương thoát nước dọc km 122+40, Quốc lộ 48C tại mố cầu phía Làng Mỏ (Cử tri bản Tam Bông và làng Mỏ, xã Tam Quang, huyện Tương Dương);

+ Duy tu, sửa chữa tuyến Tỉnh lộ 538E đi qua các xã Hậu Thành, Tân Thành (Cử tri các xã: Tân Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Lăng Thành, huyện Yên Thành);

+ Nâng cấp tuyến đường giao thông 539C từ Kim Liên đến Hưng Thông qua địa phân Nam Cát (cử tri huyện Nam Đàn);

+ Nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Châu kim đến xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (cử tri huyện Quế Phong);

+ Sửa chữa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 538 chạy qua địa bàn xã Thịnh Thành hiện vẫn còn khoảng 100m đường đất (Cử tri xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành);

+ Nâng cấp, sửa chữa tuyến Tỉnh lộ 538D từ xã Thịnh Thành qua xã Tây Thành (Cử tri xã Tây Thành, Quang Thành, huyện Yên Thành).

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường đi từ Thanh Liên qua Thanh Mỹ lên Hạnh Lâm (Cử tri xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương).

Tuyến đường đi từ Thanh Liên qua Thanh Mỹ lên Hạnh Lâm nằm trong Tiểu dự án đường giao thông kết nối ĐT.533 (QL46C), huyện Thanh Chương với đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây Nghệ An thuộc Dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị”- Tiểu dự án tỉnh Nghệ An (vốn vay ADB).

Tuyến đường có chiều dài 9,83km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp IV miền núi (TCVN 4054:2005); Bề rộng nền đường Bnền = 7,5m; Bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5m, tổng mức đầu tư 116.247,0 triệu đồng. Công trình được khởi công ngày 23/12/2020, thời gian thi công 18 tháng. Hiện nay dự án đã thi công cơ bản hoàn thành công trình trên tuyến và nền đường, đang thi công mặt đường. Chủ đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đang chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

- Xây dựng tuyến đường từ Cầu Mồng thuộc xã Thanh Lâm đi huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh (Cử tri xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương).

Tuyến đường từ Cầu Mồng thuộc xã Thanh Lâm đi huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh thuộc tuyến đường huyện ĐH.532 có chiều dài khoảng 4km, hiện trạng nền đường đất cấp phối. Việc lưu thông trên tuyến của nhân dân vào mùa mưa lũ gặp nhiều khó khăn do lầy lội, trơn trượt. Với vai trò quan trọng của tuyến đường kết nối 2 huyện của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vừa qua UBND huyện đã đề xuất đầu tư, nâng cấp tuyến đường trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn vốn còn nhiều khó khăn nên tuyến đường không được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo huyện Thanh Chương quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường nối giáp ranh giữa xã Đỉnh Sơn đi Tam Sơn; xã Tam Sơn đi xã Bồng Khê, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (cử tri xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn).

+ Đường giao thông từ Đỉnh Sơn đi Tam Sơn: Có chiều dài khoảng 6,5km, hiện tại là đường láng nhựa, nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m. Tuyến đường được đầu tư xây dựng đã lâu, trong khi nguồn kinh phí bảo trì của địa phương còn hạn chế nên hiện tại có một số đoạn trên tuyến bị hư hỏng, xuống cấp như cử tri phản ánh. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên đoạn tuyến vẫn chưa khắc phục, sửa chữa.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn quan tâm thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

+ Đường từ xã Tam Sơn đi xã Bồng Khê, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông: Có chiều dài khoảng 1,5km, hiện tại là đường đất, đi lại khó khăn như phản ánh của cử tri. Năm 2021, UBND xã Tam Sơn đã phối hợp với UBND xã Thạch Ngàn và UBND xã Bồng Khê, huyện Con Cuông đổ đá cấp phối, phục vụ đi lại tạm thời của nhân dân. Do nguồn lực của địa phương còn nhiều hạn chế nên hiện tại chưa đầu tư xây dựng đoạn tuyến.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Nâng cấp đường từ bản Huồi Cáng 1 đến bản Buộc, xã Bắc Lý (Cử tri xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn).

Tuyến đường liên bản từ bản Huồi Cáng 1 đến bản Buộc, xã Bắc Lý, dài khoảng 8,5 Km. Hiện tại là đường đất rộng 6m, đi lại khó khăn như cử tri phản ánh. Năm 2021, UBND huyện Kỳ Sơn đã rà soát, đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục Chương trình MTQG phát triển KT – XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Kỳ Sơn quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Xây dựng tuyến mương tiêu nước hai bên trục đường Quốc lộ 48E đi qua địa bàn xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa (Cử tri xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc)

Đoạn Quốc lộ 48E đi qua xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc thuộc lý trình Km226+600 – Km228+200. Quy mô: Bmặt=5,5m; Bnền = 6,5m.  Hiện trang đoạn tuyến QL.48E mặt đường đang tốt, hệ thống thoát nước 2 bên tuyến đoạn từ Km226+970 – Km227+200 là mương chịu lực (được đầu tư năm 2020), còn lại là mương đất.

Để đảm bảo ATGT, năm 2020 sở GTVT đã triển khai công trình sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT trên đoạn Km226+400 – Km228+200 với tổng mức đầu tư là 4,8 tỷ, trong đó đầu tư xây dựng 940 m rãnh  dọc thoát nước.

Do kinh phí bảo trì còn nhiều hạn chế nên trong thời gian qua, Sở đang ưu tiên sửa chữa mặt đường và các hạng mục công trình hư hỏng. Về vấn đề thoát nước dọc, thời gian tới Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường rà soát, tháo dỡ và thay thế các cống ngang có khẩu độ nhỏ đảm bảo thoát nước. Đồng thời, báo cáo Tổng cục ĐBVN xem xét, bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước dọc trên đoạn tuyến.

- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

Tuyến đường từ bản Kẻ Trai vào bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn có chiều dài khoảng 18km, hiện là đường láng nhựa. Đây là tuyến đường vào vùng sản xuất của xã Thạch Ngàn, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến tương đối lớn; công tác duy tu, sửa chữa còn hạn chế nên hiện tại một số vị trí trên tuyến đã bị hư hỏng, xuống cấp. Năm 2020, UBND huyện Con Cuông đã sửa chữa được 3km trên tuyến từ nguồn vốn Ngân sách TW hỗ trợ.

Hiện nay, UBND huyện Con Cuông đang đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục duy tu sửa chữa đường bộ địa phương sử dụng nguồn vốn Ngân sách TW năm 2022. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt danh mục, trên cơ sở nguồn vốn dược bố trí, UBND huyện Con Cuông sẽ tiến hành khảo sát, ưu tiên sửa chữa khắc phục các đoạn hư hỏng nặng trên tuyến, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

- Đầu tư xây dựng tuyến đường từ chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11, xã Thọ sơn, huyện Anh Sơn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

Tuyến đường từ chợ Cây Chanh, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn vào xã Thạch Ngàn và từ xã Thạch Ngàn đi xóm 11, xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn có chiều dài 11km. Trong đó, có 5km thuộc địa phận huyện Anh Sơn và 6km thuộc địa phận huyện Con Cuông.

Năm 2021, UBND huyện Con Cuông đã thực hiện duy tu, sửa chữa 2km (đoạn từ ngã ba Đồng Tâm đến ngã ba Khe Đóng, xã Thạch Ngàn) bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ, công trình mới hoàn thành trong tháng 2/2022. Đối với các đoạn còn lại, do nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn, hạn chế nên đến nay chưa được đầu tư xây dựng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn, UBND huyện Con Cuông quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Đầu tư xây dựng tuyến đường từ bản Kẻ Trai, xã Thạch ngàn, huyện Con Cuông đi xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

Việc đầu tư xây dựng dựng tuyến đường từ bản Kẻ Trai, xã Thạch ngàn, huyện Con Cuông đi xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn theo kiến nghị cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn hạn chế nên đến nay tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Con Cuông quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Xây dựng tuyến đường từ bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn đi xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp (Cử tri xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông);

Việc đầu tư xây dựng dựng tuyến đường tuyến đường từ bản Bá Hạ, xã Thạch Ngàn đi xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp theo kiến nghị cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn hạn chế nên đến nay tuyến đường chưa được đầu tư xây dựng.

Thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Con Cuông quan tâm chỉ đạo, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Xây dựng Cầu Vai Chón, thuộc tỉnh lộ 554 tại bản  Lìm, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu

Tuyến ĐT.544 được nâng cấp từ đường huyện lên từ ngày 22/7/2016 theo QĐ số 3552/UBND-CN của UBND tỉnh nghệ An. Thời điểm nâng cấp lên đường tỉnh mặt đường nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp, rãnh dọc bị xói lở, các cống, cầu tràn nhiều chân khay, tứ nón bị xói trôi,… Thời gian qua, Sở GTVT đã tăng cường chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác BDTX đảm bảo ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông, đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông được ổn định. Bên cạnh đó, từ năm 2018-2019 đã thu hút nguồn lực để đầu tư sửa chữa nền mặt đường và công trình trên tuyến một số đoạn với tổng kinh phí là 7,1 tỷ đồng (Km0 + 00 – Km4+00; Km22+650 – Km26+00, ĐT.544).

Đối với tràn Vai Chón thuộc Km25+250, ĐT.544, có chiều dài 145m (bao gồm đường bê tông đầu tràn); rộng 5,5m; hiện tại tràn cơ bản vẫn còn tốt. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ tràn thường bị ngập cục bộ trong khoảng 2-3 ngày, với mực nước ngập lớn nhất là 2,5m. Để đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian mưa lũ Sở GTVT Nghệ An thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý phối hợp chính quyền địa phương tổ chức trực gác 24/24 giờ, bố trí rào chắn, điều tiết giao thông; sau mỗi đợt mưa bão vét đất, đá, thanh thải cành cây, củi rác trên mặt tràn đảm bảo ATGT cho người và phương tiện qua lại.

Nội dung kiến nghị của cử tri về việc đầu tư xây dựng cầu thay thế tràn Vai Chón hiện tại là rất cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn lực còn nhiều khó khăn, hạn chế; việc đầu tư xây dựng cầu cần nguồn kinh phí lớn. Do đó, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến cử tri của huyện Quỳ Châu. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, đặc biệt tại các ngầm tràn thường bị ngập lụt và sẽ triển khai đầu tư xây dựng cầu khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

- Xây dựng mương thoát nước tuyến đường tỉnh lộ 532 đoạn Km20 đến đoạn Km21 và nửa Km 22 thuộc trung tâm xã Châu Hồng (Cử tri xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp);

Tuyến ĐT.532 dài 28,5 Km, trong đó có 17km đoạn từ Km0 - Km17 được chuyển từ đường huyện thành đường tỉnh theo quyết định số 5394/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An. Hiện trạng đoạn tuyến từ Km0 - Km17 thời điểm bàn giao chuyển thành đường tỉnh đã bị hư hỏng xuống cấp; đối với đoạn tuyến cũ từ Km17-Km28+500 do được đầu tư xây dựng đã lâu, ngoài phục vụ đi lại của nhân dân tuyến đường còn phục vụ vận chuyển đá của các mỏ 2 bên tuyến. Do đó, hiện tại tuyến đường có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp cần sửa chữa, hệ thống an toàn giao thông và thoát nước chưa đồng bộ (gồm rãnh đất và rãnh hở hình thang gia cố). Riêng đoạn tuyến qua trung tâm xã Châu Hồng mà cử tri phản ánh có khoảng 1.050m rãnh hở hình thang có gia cố, còn lại chưa có rãnh.

Thời gian qua, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, tiến hành chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung biển báo đảm bảo an toàn giao thông. Trong các năm 2017 – 2020, Sở GTVT đã thực hiện sửa chữa các đoạn Km8 – Km10+500, Km7 – Km9+170, Km0+552 – Km4+500, Km9+790 – Km11+900, Km7 - Km8+340, Km8+773 - Km9+160, Km16+500 - Km17, cầu tràn trên tuyến với tổng mức đầu tư 12,8 tỷ đồng. Năm 2021, sửa đoạn Km0+550 - Km4+500 với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành. Do nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý, bảo trì còn nhiều khó khăn, trong khi đó trên ĐT.532 còn có nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng cần sửa chữa nên thời gian qua Sở GTVT ưu tiên sửa chữa mặt đường và các hạng mục công trình hư hỏng, bổ sung các cống qua đường ngang để đảm bảo an toàn giao thông nên chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống mương dọc trên tuyến, trong đó có đoạn qua trung tâm xã Châu Hồng.

Giải pháp trong thời gian tới:

+ Trước mắt, chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác khơi thông rãnh dọc, đồng thời đào rãnh đất đối với các đoạn chưa có rãnh để đảm bảo thoát nước trên toàn tuyến; trong đó có đoạn qua trung tâm xã Châu Hồng.

+ Tiếp tục phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quan tâm, bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa hư hỏng và đầu tư xây dựng hệ thống rãnh dọc trên tuyến (đối với những đoạn cần thiết).

- Mở con đường từ các bản Huồi Giảng 1, bản Huồi  Giảng 2, bản Huồi Giảng 3, bản Lữ Thành, xã Tây Sơn vào khu sản xuất nương rẫy của người dân (Cử tri các bản Huồi Giảng 1, bản Huồi Giảng 2, bản Huồi Giảng 3, bản Lữ Thành, xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn);

Đường từ các bản Huồi Giảng 1, bản Huồi Giảng 2, bản Huồi Giảng 3, bản Lữ Thành, xã Tây Sơn vào khu sản xuất nương rẫy của người dân hiện tại là đường mòn do người dân tự mở, độ dốc lớn đi lại khó khăn. Việc đầu tư xây dựng dựng các tuyến đường này theo kiến nghị cử tri là cần thiết. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn hạn chế nên UBND huyện Kỳ Sơn xin tiếp thu và sẽ triển khai đầu tư xây dựng khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

-  Xây dựng hệ thống mương thoát nước và vỉa hè dọc quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Cử tri xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu);

Theo báo cáo của Công ty TNHH 2 thành viên BOT QL1 Cienco 4- 319:

Các vị trí ngập mặt đường khi mưa lớn trên QL1 đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai bao gồm: Km392+995 – Km393+57 (Khối 3); Km393+624 - Km394+016 (Khối 5); Km394+800 - Km394+950 (ngã tư Quỳnh Xuân) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km368+400 (Nghi Sơn) - Km402+330 (Cầu Giát), tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An theo hình thức BOT do Liên danh Tổng công ty XDCTGT 4 - Tổng công ty 319 làm nhà đầu tư và Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319 là doanh nghiệp dự án.

Nguyên nhân gây ngập: Quốc lộ 1 đoạn Km392+00 – Km394+00 đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2015, đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư thuộc phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thoát nước từ sườn đồi thoải phía Tây sang phía Đông QL.1 thông qua hệ thống rãnh dọc phải tuyến (phía Tây) về các cống ngang thoát về hạ lưu (phía Đông, trái tuyến). Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác sử dụng từ 02 - 03 năm, quá trình đô thị hóa làm hạn chế việc thoát nước tự nhiên từ phía Tây (các đồi thoải) về các cống địa hình theo thiết kế được duyệt; mặt khác khẩu độ thoát nước của hệ thống rãnh dọc hiện tại nhỏ, không đảm bảo khả năng thoát nước nên khi mưa lớn nước lưu lượng nước đổ về lớn vượt quá khả năng thoát nước của rãnh nước chảy tràn qua mặt đường gây ngập úng cục bộ.

Quá trình xử lý:

+ Từ năm 2017 đến nay, Cục QLĐB II đã thường xuyên yêu cầu Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319 nạo vét, khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước đồng thời chỉ đạo Chi cục QLĐB II.2 phối hợp cùng UBND thị xã Hoàng Mai và UBND phường Quỳnh Xuân kiểm tra hiện trường, đề xuất phương án xử lý chống ngập; tuy nhiên, địa phương chưa có phương án giải quyết công tác giải phóng mặt bằng để xử lý chống ngập QL.1 đoạn qua phường Quỳnh Xuân. Cục QLĐB II, Doanh nghiệp dự án đã lập phương án báo cáo Tổng cục ĐBVN để xử lý ngập nước như mở rộng khẩu độ, cải tạo dốc dọc, khẩu độ rãnh dọc, bổ sung cống ngang đường,... Tuy nhiên, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng nên chưa khả thi.

+ Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục ĐBVN, ngày 28/9/2021, Cục QLĐB II đã chủ trì, mời UBND thị xã Hoàng Mai, Nhà đầu tư kiểm tra hiện trường thống nhất phương án xử lý. Trên cơ sở ý kiến của Cục QLĐB II và UBND thị xã Hoàng Mai, Nhà đầu tư đã lập hồ sơ KSTK xử lý chống ngập và có Văn bản số 548/CV-BOT ngày 01/11/2021 đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai, UBND phường Quỳnh Xuân cho ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng để làm cơ sở báo cáo Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN. Hiện tại địa phương chưa có ý kiến phản hồi, cam kết về phạm vi xây dựng rãnh, cam kết đền bù GPMB để triển khai dự án. Sau khi có cam kết về mặt bằng phạm vi thi công xử lý chống ngập của UBND thị xã Hoàng Mai, Cục QLĐB II sẽ phối hợp với Doanh nghiệp dự án trình Tổng cục ĐBVN chấp thuận phương án xử lý.

- Xây dựng đoạn mương thoát nước dọc tại km 127+500, Quốc lộ 7A; kéo dài đoạn mương thoát nước dọc km 122+40, Quốc lộ 48C tại mố cầu phía Làng Mỏ (Cử tri bản Tam Bông và làng Mỏ, xã Tam Quang, huyện Tương Dương);

Theo báo cáo của Cuc Quản lý đường bộ II:

+ Về kiến nghị xây dựng mương thoát nước dọc tại Km127+500, QL7: Hiện tại 2 bên đoạn tuyến này đã có rãnh thoát và đảm bảo thoát nước tốt.

+ Kéo dài mương thoát nước dọc Km122+040 Quốc lộ 48C đọan mố cầu phía làng Mỏ: Đoạn này nằm phía bắc đầu cầu Tam Quang, Cục QLĐB II đã lập kế hoạch đưa vào dự án sửa chữa định kỳ năm 2022 đã được phê duyệt và dự kiến triển khai thi công, hoàn thành trong năm 2022.

- Duy tu, sửa chữa tuyến Tỉnh lộ 538E đi qua các xã Hậu Thành, Tân Thành (Cử tri các xã: Tân Thành, Phúc Thành, Hậu Thành, Lăng Thành, huyện Yên Thành);

Tuyến ĐT.538E được nâng lên đường tỉnh tại Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh; trong đó từ Km0 - Km3+970 đang trong quá trình XDCB, Sở GTVT đang quản lý từ Km3+970 đến Km22+00. Đoạn tuyến cử tri phản ánh thuộc lý trình Km2+800 - Km15+200, ĐT.538E.

Thời điểm bàn giao cho Sở quản lý, nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống công trình trên tuyến chưa đầy đủ, đồng bộ, hư hỏng,... Từ khi được nâng cấp thành đường tỉnh, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, chỉnh trang tuyến, sửa chữa các hạng mục hư hỏng, bổ sung các biển báo chỉ hướng và biển báo giao thông còn thiếu đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí công tác quản lý, bảo trì còn khó khăn, hạn chế nên về công tác mặt đường mới thực hiện sửa chữa sình lún, vá ổ gà, đắp đảm bảo giao thông.

Giải pháp trong thời gian tới:

+ Tiếp tục tăng cường công tác BDTX, đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến.

+ Đưa đoạn tuyến vào kế hoạch bảo trì đường địa phương năm 2022 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt và thực hiện sửa chữa ngay sau khi được bố trí vốn.

- Nâng cấp tuyến đường giao thông 539C từ Kim Liên đến Hưng Thông qua địa phận Nam Cát (cử tri huyện Nam Đàn);

Tuyến ĐT.539C được nâng cấp thành đường tỉnh từ tháng 11/2016 theo Quyết định số 5394/QĐ.UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh. Đoạn qua địa phận Nam Cát thuộc lý trình là Km9+00 - Km13+500.

Từ khi được nâng lên đường tỉnh, Sở GTVT thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đặc biệt tiến hành vá ổ gà, sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng, bổ sung hệ thống biển báo đảm bảo giao thông thông suốt.

Trên cơ sở đề xuất của Sở GTVT và Sở KHĐT, ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2954/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa đường tỉnh ĐT.539C đoạn từ Km7-Km16+500, với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng. Dự án đã được phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 25/11/2021. Hiện nay, Sở đang tổ chức lựa chọn đơn vị thiết kế bản vẽ thi công. Dự kiến sẽ triển khai trong Quý II/2022. Sau khi dự án được hoàn thành, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Nâng cấp tuyến đường giao thông từ xã Châu Kim đến xã Nậm Giải, huyện Quế Phong (cử tri huyện Quế Phong);

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Phong

Đường Châu Kim - Nậm Giải là tuyến đường huyện ĐH.331, hiện trạng đường láng nhựa, có tổng chiều dài đường trên 20km. Công trình đã đưa vào khai thác sử dụng đã lâu, chịu ảnh hưởng của nhiều đợt mưa bão, sạt lở mái ta luy dẫn đến nhiều đoạn đã bị hư hỏng, xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương buôn bán, sản xuất của nhân dân.

Năm 2021, tuyến đường được bố trí kinh phí để sửa chữa khắc phục được  560m, với tổng kinh phí 640 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Hiện nay, UBND huyện Quế Phong đang đề xuất đưa tuyến đường vào danh mục công trình bảo trì đường bộ năm 2022 từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ, để ưu tiên sửa chữa một số đoạn ách yếu trên tuyến trong năm 2022. Đối với các đoạn còn lại, UBND huyện Quế Phong sẽ chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông trên tuyến để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân. Đồng thời, triển khai đầu tư xây dựng khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn.

-  Sửa chữa, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 538 chạy qua địa bàn xã Thịnh Thành hiện vẫn còn khoảng 100m đường đất (Cử tri xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành);

Tuyến ĐT.538 dài 68 km được chuyển lên đường tỉnh tại Quyết định số 3552/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh (trong đó từ Km0+00 – Km7+00 đang trong quá trình xây dựng cơ bản, Sở GTVT mới quản lý từ Km7+00 – Km68+00). Thời điểm bàn giao cho Sở quản lý, trên tuyến có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp, là đường đất, hệ thống công trình trên tuyến thiếu, hư hỏng,... trong đó có đoạn qua xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành.

Từ khi được nâng cấp thành đường tỉnh, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các hạng mục hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông. Trong các năm 2018 - 2020, Sở GTVT đã rất quan tâm đầu tư đến công tác chỉnh trang tuyến; tiến hành sửa chữa nhiều đoạn nền, mặt đường và công trình trên tuyến với tổng chiều dài 35,6 km mặt đường, 3.200 md rãnh dọc,  tổng kinh phí 78,4 tỷ đồng; đến nay cơ bản các đoạn đường đất và đường cấp phối trên tuyến đã được thay thế bằng mặt đường láng nhựa đảm bảo êm thuận; riêng 100md mặt đường thuộc địa phận xã Thịnh Thành chưa thực hiện do dự án còn thiếu kinh phí.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành thi công và hoàn thành mặt đường đoạn tuyến này trong năm 2022 bằng kinh phí BDTX, đảm bảo đi lại thuận lợi cho nhân dân.

- Nâng cấp, sửa chữa tuyến Tỉnh lộ 538D từ xã Thịnh Thành qua xã Tây Thành (Cử tri xã Tây Thành, Quang Thành, huyện Yên Thành).

Tuyến ĐT.538D được nâng lên đường tỉnh tại Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 21/2/2017 của UBND tỉnh; trong đó đoạn từ xã Thịnh Thành qua xã Tây Thành thuộc lý trình Km14+100 – Km23+00. Do tuyến được xây dựng đã lâu, trong thời gian dài chưa được đầu tư sửa chữa nên thời điểm bàn giao cho Sở quản lý có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp, hệ thống công trình trên tuyến thiếu, hư hỏng... Từ khi đưa vào quản lý, Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện công tác bảo dưỡng thường xuyên, xử lý các hạng mục hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông. Trong các năm 2019 - 2020, Sở GTVT đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số đoạn trên tuyến với tổng chiều dài sửa chữa 9,6 Km đường, 3,96 Km rãnh, tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng; trong đó có đoạn từ Km16+300 – Km17+294,79, qua xã Tây Thành và Thịnh Thành, đã sửa chữa được 1,0 km mặt đường, với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác BDTX, đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. Đưa đoạn tuyến vào kế hoạch bảo trì đường địa phương năm 2022 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (dự kiến ưu tiên đầu tư đoạn Km14+400 – Km16+300 và Km17+300 – Km19+300 thuộc địa phận xã Tây Thành, Thịnh Thành với kinh phí 7,8 tỷ) và thực hiện sửa chữa ngay sau khi được bố trí vốn.

- Ý kiến số 26: Cử tri các xã: Diễn Đoài, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu phản ánh điểm giao nhau giữa đường sắt và đường liên xã từ xã Diễn Đoài đi xã Diễn Trường, giữa đường sắt và đường liên xã từ xã Diễn Lộc đi xã Diễn Thịnh thường xuyên xẩy ra tai nạn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo làm rào chắn tự động, lát bê tông hai bên đường ray tại điểm giao cắt để đảm bảo an toàn giao thông.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Lối đi tự mở tại Km287+348, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu giao cắt với tuyến đường bộ Diễn Lộc đi Diễn Thịnh nối Quốc lộ 1. Hiện tại, lối đi tự mở này đã được Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh phối hợp với UBND huyện Diễn Châu trồng cột thu hẹp lối đi xuống dưới 3m theo đúng quy định tại Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ và tổ chức giao thông bằng biển hệ thống biển báo hiệu.

Ngày 13/8/2021, UBND tỉnh đã có công văn số 5802/UBND-CN đề nghị Bộ GTVT thành lập đường ngang tại Km287+348, tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ngày 09/9/2021, Bộ GTVT đã có công văn số 9384/BGTVT-KCHT có ý kiến: Vị trí thành lập đường ngang tại Km287+348 cách đường ngang hiện hữu tại Km286+869 là 478m, không đảm bảo khoảng cách theo quy định Điều 6, Thông tư 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải (không nhỏ hơn 1Km). Mặt khác, theo Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì lối đi tự mở tại Km287+348 sẽ được xóa bỏ khi xây dựng đường gom.

Giải pháp trong thời gian tới:

- Đề nghị UBND huyện Diễn Châu tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông trên tuyến.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai xây dựng đường gom để kết nối đường ngang tại Km287+348 đến đường ngang hợp pháp gần nhất tại Km286+860 nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Ý kiến số 27: Cử tri xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương đề nghị chỉnh sửa tên cầu chợ Chùa thành cầu Chùa trên tuyến quốc lộ 46C đi qua địa bàn xã Thanh Liên.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của Cục Quản lý đường bộ II:

Sau khi tuyến ĐT.533 và ĐT.542 được nâng cấp thành Quốc lộ 46C, Cục QLĐB II tiếp nhận, quản lý nguyên trạng tuyến đường, trong có tên cầu Chợ Chùa được giữ nguyên tên gọi và điều chuyển tài sản về Trung ương để phục vụ mục đích quản lý. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, việc thay đổi tên cầu phải được Bộ GTVT chấp thuận do liên quan đến tên tài sản đường bộ trong các hệ thống quản lý tài sản của Trung Ương, hồ sơ quản lý và hệ thống các phần mềm quản lý hiện hành.

Về kiến nghị của cử tri, Cục QLĐB II sẽ chỉ đạo Chi cục QLĐB II.3 và đơn vị quản lý, BDTX tuyến đường bổ sung thêm tên gọi theo đề xuất, mong muốn của cử tri "Cầu Chùa" bên dưới tên gọi đang quản lý hiện tại.

- Ý kiến số 28: Cử tri huyện Diễn Châu phản ảnh đơn vị thi công đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua các xã của huyện Diễn Châu đã đổ đất, vật liệu ra bên ngoài mốc ranh giới thi công, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng này.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường, thực tế ghi nhận trên tuyến thuộc địa bàn huyện Diễn Châu có một vài vị trí nhỏ, cục bộ tại điểm chuyển mở rộng của ranh giải phong mặt bằng cắm điều chỉnh, bổ sung có hiện trương đất sản xuất nên Nhà thầu thi công đã để đất rơi vãi ra ngoài ranh giới GPMB. Ban QLDA 6 đã chỉ đạo nhà thầu thi công đánh dấu vị trí ranh, thu dọn gọn về phía công trường. Đến nay, Nhà thầu thi công đã thu dọn và khắc phục xong, không ảnh hưởng đến sản xuất của các hộ dân.

Đồng thời, Ban QLDA 6 đã yêu cầu các Nhà thầu thi công, trong thời gian tới, tuyệt đối không được để xảy ra việc đất đào tràn lấn sang phần đất đào tràn lấn sang phần đất ruộng, đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên toàn tuyến của dự án.

6. Lĩnh vực tài chính

- Ý kiến số 29: Cử tri xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương kiến nghị UBND tỉnh phân bổ ngân sách quỹ người cao tuổi thống nhất trong toàn tỉnh để tạo điều kiện cho tổ chức hội người cao tuổi có kinh phí hoạt động; đề nghị có văn bản hướng dẫn việc vận động thu "Quỹ người cao tuổi".

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 7 Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định: Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (Quỹ chăm sóc người cao tuổi) là quỹ xã hội, từ thiện.

Tại Điều 3 Quyết định 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi quy định về nguồn thu của Quỹ bao gồm:

“- Đóng góp tự nguyện của xã hội, trong đó có người cao tuổi.

- Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ quyền cho Quỹ tài trợ có mục đích theo địa chỉ cụ thể, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

- Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

- Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).”

Tại khoản 1, khoản 2, Điều 2 Quyết định 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2016 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc hoạt động của quỹ, như sau:

“1. Quỹ chăm sóc người cao tuổi hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của xã hội, trong đó có người cao tuổi, sự ủng hộ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

2. Quỹ tự trang trải chi phí cho hoạt động chăm sóc người cao tuổi và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của mình.”

Như vậy, theo các quy định nêu trên, Quỹ chăm sóc người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tự trang trải chi phí và và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của mình.

- Ý kiến số 30: Cử tri huyện Đô Lương đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cấp xã, vì đây là địa bàn trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp, huy động mọi lực lượng để phòng, chống dịch nhưng nguồn ngân sách còn hạn hẹp.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, xã đã được Sở Tài chính hướng dẫn tại Công văn số 3176/STC-NST ngày 20/8/2021 về việc hướng dẫn một số nội dung chế độ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các địa phương chủ động bố trí ngân sách để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trường hợp ngân sách cấp huyện, xã gặp khó khăn về ngân sách, Sở Tài chính sẽ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét tạm cấp 70% phần ngân sách hỗ trợ. Sau khi đơn vị có báo cáo thực chi xác nhận Kho bạc nhà nước nơi giao dịch gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình Sở Tài chính để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh cấp phần còn thiếu.

Ngoài ra, để xử lý khó khăn cho ngân sách cấp xã; đề nghị UBND huyện Đô lương xem xét, cân đối nguồn lực ngân sách cấp mình hỗ trợ thêm cho ngân sách cấp dưới từ các nguồn lực phòng, chống dịch bao gồm: dự phòng ngân sách; các khoản cắt giảm chi thường xuyên, tiết kiệm thêm 10% chi khác còn lại năm 2021; điều chuyển các khoản chi thường xuyên không cần thiết để chi phòng, chống dịch theo phân cấp hiện hành…

7. Lĩnh vực văn hóa, thể thao

- Ý kiến số 31: Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đặt tên đường ở một số tuyến đường trên địa bàn phường Vinh Tân. Bên cạnh đó, việc đặt tên đường nên lấy tên các danh nhân gắn liền với lịch sử của Tỉnh, tên đường nên ngắn gọn để dễ nhớ và có ý nghĩa (như đoạn đường từ đường tàu thống nhất đến xóm 7 xã Hưng Chính đặt tên là Đặng Thị Hồng Vân nhân dân có ý kiến là chưa phù hợp vì tên dài và không gắn liền với lịch sử của tỉnh Nghệ An).

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu quy trình đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt VI theo đúng quy định của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Theo quy trình, hồ sơ đặt tên đường thành phố Vinh đợt VI đã được thông qua Hội đồng tư vấn, xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành liên quan, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An và thành phố Vinh để xin ý kiến của quần chúng nhân dân. Riêng đối với phường Vinh Tân, nơi có tuyến đường Đặng Thị Hồng Vân đi qua, UBND thành phố Vinh đã chỉ đạo UBND phường Vinh Tân tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn phường và UBND phường đã có Báo cáo số 238/BC-UBND ngày 08/6/2021 về kết quả triển khai lấy ý kiến với sự đồng thuận cao của nhân dân.

Ngày 13/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ- HĐND về việc đặt tên, đổi tên đường và điều chỉnh chiều dài các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt VI, trong đó đoạn đường từ Đường sắt Bắc Nam đến Xóm 7, Xã Hưng Chính, có chiều dài 850m được đặt tên: Đặng Thị Hồng Vân. Bà là nhà khoa học người Nghệ An có lý lịch trích ngang như sau:

Bà Đặng Thị Hồng Vân (1925-1991) - Giáo sư, Nữ Viện sĩ thông tấn đầu tiên ở nước ta, quê ở xã Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An. Tốt nghiệp tú tài, Đặng Thị Hồng Vân theo học Đại học Dược Hà Nội. Đang học dở nǎm thứ 2 thì kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bà gia nhập quân đội. Đầu nǎm 1953, bà tốt nghiệp Đại học Dược. Nǎm 1955, bà chuyển ngành về Bộ Y tế và trở thành giảng viên trường Đại học Dược. Gần 40 nǎm giảng dạy, bà đã tham gia đào tạo hàng ngàn dược sĩ cao cấp, trên Đại học và hướng dẫn 7 nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Phó tiến sĩ. Trên 20 nǎm làm Trưởng bộ môn bào chế, bà đã tham gia nghiên cứu và chủ nhiệm 40 đề tài khoa học. Ngày 7/10/1990, Giáo sư Đặng Thị Hồng Vân được trao danh hiệu Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm quốc gia Dược học Pháp vì những đóng góp to lớn trong ngành Dược học.

Như vậy, việc lựa chọn danh nhân khoa học Đặng Thị Hồng Vân để đặt tên đường phố ở thành phố Vinh là đúng với quy định. Ngoài ra tên của bà cũng không quá dài so với một số tên đường khác đã đặt trên địa bàn tỉnh.

- Ý kiến số 32: Cử tri xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kính phí để nâng cấp, tu sửa công trình lịch sử văn hoá Đình Trrung Chính, xã Nam Lĩnh.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành đi khảo sát thực tế tại di tích và thống nhất đưa vào danh mục di tích tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tu sửa từ nguồn tu bổ cấp thiết trong năm 2022.

8. Lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội

- Ý kiến số 33: Cử tri huyện Anh Sơn phản ánh qua chốt thời gian công tác, cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu cán bộ phục viên xuất ngũ trở về địa phương phải có quyết định phục viên xuất ngũ hoặc giấy chuyển sinh hoạt Đảng để xác định thời gian tính hưởng bảo hiểm xã hội, nhưng do chiến tranh, thiên tai nên việc lưu trữ hồ sơ không còn (chỉ có lý lịch đảng viên làm căn cứ) nhưng BHXH không chấp nhận; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh linh hoạt xem xét giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung phản ánh, kiến nghị nêu trên là của cử tri Lê Thanh Hà, mã số BHXH 4017579587, cư trú tại thôn 6, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, hỏi cho ông Nguyễn Như Sửu, mã số 4017559387, cư trú cùng thôn. BHXH huyện Anh Sơn đã liên hệ, hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho ông Nguyễn Như Sửu theo quy định tại khoản 1.6 Mục 1 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  ban hành Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và khoản 81 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH; cụ thể một trong các loại giấy tờ làm căn cứ ghi xác nhận thời gian công tác trong quân đội để tính hưởng BHXH là quyết định phục viên hoặc xuất ngũ; trường quân nhân bị mất quyết định phục viên, xuất ngũ thì cung cấp giấy xác nhận của Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ hoặc trực tiếp quản lý đối tượng sau khi phục viên xuất ngũ tại địa phương.

Kết quả làm việc với ông Nguyễn Như Sửu xác định Ông không thuộc đối tượng được tính hưởng BHXH đối với thời gian công tác trong quân đội và cá nhân ông Sửu không vướng mắc về nội dung trên.

9. Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội

- Ý kiến số 34: Cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp đổi đổi Huy chương chiến sĩ vẻ vang cho người dân vì một số người đã làm hồ sơ đề nghị từ năm 2013 đến nay nhưng vẫn chưa được giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại Điều 56 Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi năm 2013quy định tiêu chuẩn tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẻ vang: “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên;“Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm; “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.(Đối với công nhân viên chức quốc phòng được tính thời gian để xét khen thưởng từ 1/7/2004 trở về sau).	Năm 2013 Bộ Quốc phòng không có chủ trương triển khai việc cấp đổi Huy chương chiến sỹ vẻ vang mà chỉ triển khai hướng dẫn cho các đối tượng có đủ tiêu chuẩn kê khai, lập hồ sơ đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẻ vang. Việc lập hồ sơ đề nghị thực hiện đúng quy trình,thủ tục từ xã phường thị trấn tới Ban CHQS huyện, thành phố, thị xã xét duyệt, báo cáo Bộ Chỉ huy  tỉnh xem xét báo cáo Quân khu, Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước khen thưởng.

- Ý kiến số 35: Cử tri huyện Kỳ Sơn kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến với Ngân hàng chính sách – xã hội giảm lãi suất ưu đãi, bởi vì với mức vay cho hộ nghèo là 0,55%/năm, hộ cận nghèo là 0,66%/năm, hộ thoát nghèo là 0,68%/năm như hiện nay vẫn cao so với khả năng chi trả của các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại khoản 1, Điều 18 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác quy định: “Lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ theo đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thống nhất một mức trong phạm vi cả nước, trừ các tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 2 Nghị định này do Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định có phân biệt lãi suất giữa khu vực II và khu vực III”. Theo đó, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ theo đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội, phù hợp với khả năng tài chính của Nhà nước. Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: lãi suất cho vay hộ nghèo 0,6%/tháng (7,2%/năm) xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm); hộ cận nghèo từ 0,72%/tháng (9,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm); hộ mới thoát nghèo từ 0,75%/tháng (9%/năm) xuống còn 0,6875%/tháng (8,25%/năm).

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều đối tượng vay vốn gặp khó khăn trong việc trả nợ, trả lãi Ngân hàng. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội, cụ thể: giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng (bao gồm: chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo) tại Ngân hàng Chính sách xã hội; thời gian giảm lãi từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo quy định hiện hành.

Tại điểm d, khoản 2, mục II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế quy định: “Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022 – 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng giải ngân trong năm 2022 – 2023…”. Theo đó, các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022 – 2023 sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

10. Lĩnh vực nội vụ:

- Ý kiến số 36: Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu phản ánh trước đây bà con ngư dân thực hiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác hải sản và đăng ký cấp lại giấy chứng nhận an toàn tàu cá tại Chi cục Thuỷ sản thì thời gian thực hiện thủ tục nhanh chóng, có thể trả kết quả trong ngày. Tuy nhiên, từ khi các thủ tục này đưa về thực hiện tại Trung tâm hành chính công thì thời gian lâu hơn, ảnh hưởng đến thời gian đi lại, hoạt động sản xuất của ngư dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về nội dung này, Ngày 20/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1192/SNN-KHTC v/v giải quyết ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Khoá XVIII, cụ thể:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 02/10/2020; Sở Nông nghiệp và PTNT đã cử 2 cán bộ trực tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm để thực hiện tiếp nhận 112 TTHC thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó có 30 TTHC Lĩnh vực thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và khoa học công nghệ và môi trường.

Năm 2021 đã tiếp nhận và giải quyết 3.070 bộ hồ sơ; Quý I, năm 2022 tiếp nhận, giải quyết  677 bộ hồ sơ. Trong đó: Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản, theo quy định thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản, theo quy định thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo quy định thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Các TTHC trên được nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, số 16 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An; Hoặc nộp trực tuyến mức độ 4 tại địa chỉ: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Trước ngày 02/10/2020, ngày Trung tâm PVHCC đi vào hoạt động thì một số TTHC (như ý kiến của Cử tri các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận huyện Quỳnh Lưu phản ánh) được cán bộ Chi cục Thủy sản trực tiếp nhận hồ sơ (đăng kiểm, đăng ký, cấp phép khai thác thủy sản…) của từng tàu về xử lý. Sau khi thẩm định, xử lý hồ sơ theo quy định, các Tổ công tác sẽ trả lại cho ngư dân tại địa phương. Việc làm trực tiếp này của cán bộ và người dân không có kiểm soát thời hạn xử lý, không qua giám sát của các cấp trên, đặc biệt là chưa đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, có thể phát sinh nhũng nhiễu tiêu cực.

Hiện nay, tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT đã được công khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An; trong đó có 76/116 TTHC cho phép người dân nộp trực tuyến mức độ 4 (thông qua các thiết bị thông minh nộp trên hệ thống mà không cần trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để nộp hồ sơ). Mọi doanh nghiệp, người dân có thể tra cứu nội dung TTHC, mẫu tờ khai để thực hiện TTHC, quá trình giải quyết, kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An thông qua các thiết bị thông minh.

- Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy một số thuận lợi và khó khăn khi thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh như sau:

+ Về thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp trên nên công tác kiểm soát thủ tục hành chính từng bước được đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, nhằm kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hảnh chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

+ Về khó khăn: Ngành nông nghiệp và PTNT là ngành có địa bàn rộng, đa số đối tượng nộp hồ sơ thủ tục hành chính là người nông dân làm ruộng, đi biển, miền núi vùng sâu vùng xa nên việc tiếp cận các văn bản luật cũng như thao tác trên thiết bị điện tử thông minh còn nhiều hạn chế, khai báo sai sót, khó khăn khi Sở triển khai nộp hồ sơ trực tuyến; Công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân hiệu quả vẫn chưa cao; Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC cho tổ chức, công dân.

Để giải quyết kiến nghị cử tri, đồng thời tăng cường hiệu quả thực hiện giải quyết TTHC đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp về công khai minh bạch, thời gian tới Sở sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC trực tuyến; tiếp tục tham mưu cắt giảm số TTHC và thời gian giải quyết TTHC theo hướng tinh gọn và hiệu quả;

+ Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó gắn trách nhiệm cá nhân thực hiện giải quyết TTHC;

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC đến cán bộ cơ sở và người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn cụ thể chi tiết, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn; tiếp nhận hỏi đáp trực tiếp, nhanh gọn và sử dụng các mạng viễn thông được cấp trên cho phép để trao đổi, chỉnh sửa, cung cấp bổ sung hồ sơ theo quy định nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại của người dân, doanh nghiệp;

+ Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định thủ tục hành chính thuộc Ngành nông nghiệp và PTNT quản lý;

+ Chi cục Thủy sản nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri; xem xét và khẩn trương có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế do chủ quan (nếu có); chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm cán bộ giải quyết TTHC theo đúng quy định./.

- Ý kiến số 37: Cử tri xã Trù Sơn, huyện Đô Lương đề nghị UBND tỉnh có cơ chế hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các xã đặc thù về tôn giáo, dân số đông để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong đó có công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Kinh phí hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo là một trong những nội dung thuộc nhiệm vụ chi hoạt động quản lý hành chính cấp xã. Theo quy định tại Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Định mức phân bổ chi hoạt động quản lý hành chính cấp xã được tính trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính cấp xã (tiêu chuẩn phân loại đã tính đến các tiêu chuẩn về quy mô dân sô, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển kinh tế xã hội và các yếu tố đặc thù) theo mức 530 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại I, 490 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại II, 450 triệu đồng/xã/năm đối với xã loại III.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động quản lý hành chính cấp xã là phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tuy chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi hoạt động quản lý hành chính tại các địa phương, song so với chu kỳ ổn định ngân sách trước (giai đoạn 2017 - 2021) thì mức chi trên đã được cải thiện khá nhiều.

Việc phân bổ cụ thể kinh phí hoạt quản lý hành chính đối với từng xã (trong đó bao gồm chi hỗ trợ họat động công tác quản lý nhà nước về tôn giáo đối với các xã đặc thù về tôn giáo, dân số đông), căn cứ vào các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết nghị phân bổ cho phù hợp.

- Ý kiến số 38: Ông Nguyễn Quang Hòa, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản ánh trên địa bàn tỉnh còn có 11 huyện không có cán bộ thủy lợi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo bố trí cán bộ tham mưu công tác quản lý thủy lợi ở các huyện này.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã có Công văn số 9689/UBND-NN ngày 10/12/2021 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, địa phương liên quan xem xét kiến nghị của ông Nguyễn Quang Hòa.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đến nay chỉ có 10/20 phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) là có công chức được đào tạo chuyên ngành về thủy lợi (trừ thị xã Cửa Lò là địa phương không có công trình thủy lợi). Ngày 17/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 4770/SNN-TL đề nghị UBND các huyện, thành, thị chưa có cán bộ, công chức thủy lợi công tác tại phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc phòng Kinh tế) ưu tiên tuyển dụng ngay. Tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức chuyên ngành thủy lợi cho lực lượng quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn.

Trên cơ sở đề xuất của UBND các huyện, thành, thị, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo đúng quy định hiện hành.

- Ý kiến số 39: Cử tri huyện Diễn Châu, Nghi Lộc phản ánh các sỹ quan nghỉ hưu, nay là Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã bị cắt 25% phụ cấp công vụ là chưa hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xem xét lại để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ hội.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã đang thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP theo đó:  “Cán bộ cấp xã là người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản phụ cấp bằng 100% mức lương bậc 1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Sau thời gian đủ 5 năm (60 tháng), nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao và không bị kỷ luật trong suốt thời gian này thì được hưởng 100% mức lương bậc 2 của chức danh đảm nhiệm.

Về chế độ phụ cấp công vụ: Thời gian vừa qua Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản trả lời các cơ quan, đơn vị về chế độ phụ cấp công vụ đối với người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã cụ thể:

+ Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc có Công văn số 3878/UBND-NV hỏi về chế độ phu cấp công vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; theo đó ngày 25/10/2021, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2278/ SNV-XDCQ&CTTN trả lời Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc.

+ Ngày 18/11/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 487/HĐND-TT về việc chuyển đơn của Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; theo đó ngày 03/12/2021, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2694/SNV-XDCQ&CTTN báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi Hội Cựu chiến binh huyện Nghi Lộc.

+ Ngày 06/01/2022, Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An có Công văn số 01/CV-CCB hỏi về chế độ phụ cấp công vụ; sau khi nhận được văn bản của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 118/SNV-XDCQ&CTTN ngày 13/01/2022 hỏi Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ phụ cấp công vụ cho người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã. Hiện nay đang chờ ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ. Cùng với đó ngày 24/01/2022, Sở Nội vụ đã có Công văn số 118/SNV-XDCQ&CTTN gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện chế độ phụ cấp công vụ.

Hiện nay, các đơn vị cấp huyện đang tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp công vụ cho Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã.

Thời gian tới, sau khi có ý kiến trả lời của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ phụ cấp công vụ cho người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội cựu chiến binh cấp xã, Sở Nội vụ sẽ hướng dẫn cho các địa phương, đơn vị thực hiện theo ý kiến của Bộ Nội vụ.

II. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRONG VÀ SAU KỲ HỌP

1. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Ý kiến số 01: Cử tri xã Nam Kim, huyện Nam Đàn phản ánh đơn vị tư vấn đo đạc đất đai khi thực hiện tại xã Nam Kim đã trích lục sai hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân. Hiện nay người dân muốn làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải bỏ tiền trích lục lại thửa đất. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo không thu tiền trích lục của người dân xã Nam Kim khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nam Đàn, UBND xã Nam Kim kiểm tra, xác minh ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua kiểm tra nhận thấy đây là kiến nghị của công dân tại thửa số 79, tờ bản đồ số 42 thuộc bộ bản đồ địa chính xã Nam Kim, huyện Nam Đàn được đo đạc năm 2011; trong quá trình lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (năm 2021) hiện trạng ranh giới đã biến động so với bản đồ địa chính xã Nam Kim được đo đạc năm 2011 và đã giải thích cho hộ dân hiểu nên không có ý kiến vướng mắc liên quan đến việc thu phí đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nam Đàn thực hiện đo đạc chỉnh lý thửa đất và đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân.

- Ý kiến số 02: Cử tri huyện Quế Phong phản ánh việc Công ty Cao su Nghệ An lấn chiếm đất cộng đồng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bản Pỏm Om và bản Chàm, xã Hạnh Dịch. Mặc dù UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu chấm dứt việc lấn chiếm hoặc có phương án xử lý đối với số diện tích đã trồng cây trên đất rừng cộng đồng nhưng công ty không hợp tác giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm của Công ty cao su Nghệ An.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nội dung phản ánh của cử tri huyện Quế Phong về việc Công ty Cao su Nghệ An lấn chiếm đất cộng đồng dân cư bản Pỏm Om và bản Chàm, xã Hạnh Dịch, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp tranh chấp đất đai.

Theo quy định về trình tự giải quyết tranh chấp đất đai giữa các bên (tại khoản 1, 2, 3 Điều 202 và Khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013), UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cộng đồng dân cư Pỏm Om và bản Chàm, xã Hạnh Dịch gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Trường hợp, hòa giải không thành thì gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Ý kiến số 03: Cử tri huyện Quỳ Châu đề nghị UBND tỉnh sớm chuyển đổi, chuyển giao đất lâm nghiệp của Ban quản lý Rừng phòng hộ về cho các xã: Châu Phong, Châu Hoàn, Diên Lãm, Châu Bình và Châu Hội với diện tích 1.425,01ha.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Việc thực hiện Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty nông nghiệp, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Chính phủ.

Liên quan đến công tác rà soát, cắm mốc ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng và Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu (trong đó có nội dung rà soát đất đai để thu hồi, chuyển về cho địa phường quản lý), Thủ tướng đã có Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng.

Ngày 26/3/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1596/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Quyết định trên. Trong đó, tại mục 3.1 nêu: “Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì lập, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2020 Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng tại địa phương và các Thiết kế kỹ thuật – dự toán chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án theo đúng tiến độ”.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu khối lượng, kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong Đề án, xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm về tiến độ, khối lượng và khái toán kinh phí để thực hiện Đề án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2645/STNMT-QLĐĐ.ĐĐBĐVT ngày 09/6/2020; đồng thời đã dự thảo Đề án theo quy định.

Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1319/QĐ-UBND về vệc phê duyệt đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng.

Ngày 24/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 222/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1319/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nội dung nêu trên để tổ chức thực hiện. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì thực hiện việc rà soát, cắm mốc ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị (trong đó có Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu) theo kế hoạch được phê duyệt.

Ngày 11/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì làm việc với UBND các huyện có liên quan, các BQL rừng và các đơn vị tư vấn để triển khai kế hoạch và thực hiện các nội dung nêu trên. Mặt khác, việc đề xuất chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất, đề nghị BQL rừng phòng hộ Quỳ Châu tổ chức rà soát cụ thể từng vị trí để tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn them mưu xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Vì vậy, sau khi hoàn thành việc rà soát đất đai, cắm mốc ranh giới, đo đạc bản đồ địa chính theo quy định, đề nghị UBND huyện Quỳ Châu phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thu hồi phần diện tích đất lâm nghiệp trả về cho địa phương để quản lý sử dụng.

- Ý kiến số 04: Cử tri Phạm Thế Hùng, trú tại xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa phản ánh UBND tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 27/02/2019, trong đó thu hồi 40.106,8m2 đất của Xí nghiệp thu mua và chế biến Cà phê - cao su Tây Hiếu. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn ngân sách để xây dựng Nhà máy thu mua và chế biến cà phê – cao su tại địa điểm mới, tạo điều kiện ổn định về công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 27/2/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cà phê – cao su Nghệ An tại thị xã Thái Hòa, trong đó thu hồi đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: 41.650,5 m2 (nhà máy chế biến cao su nằm trong danh mục ô nhiễm môi trường phải di dời). Đến ngày 26/5/2021, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty TNHH MTV Cà phê – cao su Nghệ An, có quy định thu hồi 01 cơ sở Nhà máy thu mua và chế biến cà phê - cao su Tây Hiếu tại xóm Hưng Bắc, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa với diện tích đất 40.106,8 m2 và diện tích sàn nhà 15.404,86 m2. Do hiện nay chưa có giá trị tài sản trên đất bị thu hồi và khu đất thu hồi chưa được đấu giá, vì vậy UBND tỉnh chưa có cơ sở để hỗ trợ cho công ty.

- Ý kiến số 05: Cử tri huyện Anh Sơn phản ánh người dân khu vực miền núi sinh sống chủ yếu bên đồi núi, muốn san đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thêm nhà ở, chuồng trại thì phải vận chuyển múc đất đổ đi nơi khác, nhưng làm như vậy thuộc hành vi khai thác đất trái phép. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn để tạo thuận lợi người dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5525/STNMT-KS ngày 27/9/2021 về việc giải quyết ý kiến của cử tri huyện Anh Sơn về cải tạo đất, hạ nền đất trong khuôn viên đất ở, vườn của hộ gia đình. Cụ thể như sau:

1. Đối với việc cải tạo đất ở hộ gia đình thực hiện theo quy định Pháp luật về quản lý đất đai; Trong đó phần khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường có trong khu vực đất ở hợp pháp của hộ gia đình, cụ thể:

- Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó: thì không bắt buộc phải xin giấy phép khai thác được quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản 2010.

- Trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân có dôi dư sản phẩm là khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường: Hiện chưa có quy định cụ thể của Luật Khoáng sản năm 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về vấn đề này, do vậy đề nghị UBND huyện Anh Sơn tiếp tục thực hiện công tác quản lý theo quy định của Pháp luật và các nhiệm vụ được UBND tỉnh đã phân công phân nhiệm, nghiêm cấm việc lạm dụng, lợi dụng việc cải tạo vườn để bán đất phục vụ san lấp mặt bằng, làm gạch,...

Đối với các hành vi vi phạm quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản  đã được quy định tại Điều 43 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.

2.  Đối với việc cải tạo ao, hồ, đập, đất nông lâm nghiệp, thực hiện theo quy định của Pháp luật về quản lý Đất đai, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Môi trường, Đầu tư,...; đối với phần khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá) có trong khu vực thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư thì giải quyết như sau:

- Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá) có trong khu vực thuộc dự án đầu tư mà sản phẩm đó chỉ phục vụ cho công trình đó thì chỉ được phép thực hiện sau khi được UBND tỉnh chấp thuận bằng Giấy cho đăng ký hoặc có văn bản cho phép thực hiện theo khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản; tổ chức, cá nhân được phép phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nghĩa vụ thuế có liên quan khác theo quy định. Hồ sơ nộp vào Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (Hồ sơ lập theo TTHC đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, tra cứu vào Wedsite Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An).

- Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá) có trong khu vực thuộc dự án đầu tư mà khoáng sản đó không phục vụ cho công trình đó (vận chuyển đi san lấp, xây dựng các công trình khác hoặc bán cho các nhà máy gạch,..) thì chỉ được phép thực hiện sau khi UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác hoặc cho phép bằng văn bản theo quy định tại Điều 65 Luật khoáng sản 2010.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Anh Sơn xuất hiện tình trạng lợi dụng cải tạo đất ở, vườn đồi, đất lâm nghiệp, cải tạo ao, hồ, đập sản phẩm khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường để bán nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, gây thất thu ngân sách và vi phạm các quy định của Pháp luật về quản lý khoáng sản. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Anh Sơn kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/3/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 về ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 4182/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

2. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Ý kiến số 06: Cử tri thành phố Vinh phản ánh trạm bơm 16A tưới nước phục vụ cho vùng sản xuất lúa các xã Hưng Đông, Nghi Kim, thành phố Vinh và xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc không bơm được nước vào mùa hè, gây khó khăn, mất mùa trong sản xuất nông nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sửa chữa, khắc phục.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trạm bơm 16A được xây dựng năm 1970 tại xã Hưng Đông, TP Vinh do Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam quản lý. Trạm có 5 máy trục đứng; Lưu lượng: 4 máy x 1600m3/h và 01 máy 2100m3/h; Phục vụ tưới cho 473,2 ha/vụ, gồm các xã: Hưng Đông, Hưng Tây, Nghi Vạn, Nghi Kim, Trung tâm chuyển giao công nghệ và khuyến nông Bắc Trung Bộ. Tuyến kênh dẫn vào trạm bơm có chiều dài: 30m lấy nước từ kênh Thấp để bơm cấp nước tưới phục vụ.

Vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 6, mực nước sông Lam xuống thấp nên nguồn nước kênh Thấp cũng cạn, việc cấp nước tưới rất khó khăn như phản ánh của cử tri thành phố Vinh

Hàng năm, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam đã chủ động bằng mọi biện pháp để chống hạn như: Thực hiện bơm luân phiên; Nạo vét kênh dẫn, bể hút, trạm 16A để tận dụng nguồn nước tối đa chống hạn. Tuy nhiên, do phụ thuộc từ nguồn nước sông Lam vào nên thực sự khó khăn trong công tác phục vụ tưới, đặc biệt là những năm thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức sản xuất phù hợp đối với những diện tích không chủ động được nước tưới trong vụ Hè Thu.

- Ý kiến số 07: Cử tri xã Phú Thành, huyện Yên Thành phản ánh các kênh nước trên địa bàn xã Phú Thành đã được nạo vét, khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu vẫn chưa được nạo vét làm ảnh hưởng việc tiêu úng của các xã thuộc huyện Yên Thành (trong đó có xã Phú thành). Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bố trí nguồn vốn để tiếp tục nạo vét phục vụ tiêu úng cho các xã nêu trên thuộc huyện Yên Thành.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo báo cáo của Ban QLDA ngành Nông nghiệp và PTNT: Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam - Sông Bùng thuộc huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được phê duyệt tại Quyết định số 2832/QĐ.UBND-NN ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An; Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lần 1, lần 2 tại các Quyết định số 3882/QĐ.UBND-NN ngày 22/09/2011 và số 685/QĐ.UBND-NN ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An; với quy mô dự án đầu tư: Gồm hai hệ thống Vách Nam và Sông Bùng (trong đó có hạng mục nạo vét kênh tiêu Diễn Yên 2 đoạn từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc). Có nhiệm vụ đảm bảo tiêu úng, thoát lũ hè thu (ứng với tần suất P=10%) cho 8.035ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 6.040ha, tạo nguồn nước để tưới cho 25.000ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất cho 24.393 hộ với 103.266 người, tăng năng suất cây trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo. Kết hợp làm đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện, phát huy tối đa các ngành kinh tế khác.

Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt theo các Quyết định số 3882/QĐ-UBND.NN ngày 22/09/2011 và số 1103/QĐ.SNN-QLXD ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh là 367,662 tỷ đồng. Và phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND.NN ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 có TMĐT 113,103 tỷ đồng; Giai đoạn 2 có TMĐT 254,559 tỷ đồng.

Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 01/2012, tổng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu là 62.892 triệu đồng. Đến nay nguồn vốn mới được bố trí và giải ngân 54.400 triệu đồng.

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ rà soát, đề nghị các Bộ ngành Trung ương quan tâm ưu tiên bố trí đủ vốn kịp thời cho Dự án Vách Nam-Sông Bùng để giải phóng mặt bằng, thanh toán nợ đọng của các nhà thầu, thi công hoàn thành Dự án giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

3. Lĩnh vực giao thông vận tải

- Ý kiến số 08: Cử tri phản ánh các tuyến đường giao thông, cầu, cống xuống cấp, hư hỏng, thi công dang dở, chậm, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh hoặc chưa được đầu tư xây dựng. Cử tri kiến nghị tỉnh cần rà soát, có kế hoạch đầu tư kinh phí, chỉ đạo để xây dựng, duy tu, sửa chữa, tiếp tục thi công các tuyến đường sau:

+ Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ Cầu Vai Chon đến cầu Bản Lìm (xã Châu Phong) và tuyến đường từ trung tâm xã Châu Hoàn đi Bản Nật thuộc tỉnh lộ 544; làm cầu thay thế cầu Bản Lìm và cầu Vai Chon (cử tri huyện Quỳ Châu);

+ Sửa chữa tuyến tỉnh lộ 537 đoạn qua xã Vĩnh Thành (cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành);

+ Sửa chữa đoạn đường từ ngã tư đường tránh Vinh rẽ vào xã Hưng Thịnh (trục đường Tỉnh lộ 542B); đường 542E, đoạn đi qua khối 6, thị trấn Hưng Nguyên (cử tri thị trấn Hưng Nguyên, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên);

+ Sửa chữa lề đường và cắm biển tuyến tỉnh lộ 538 đoạn từ xóm 1 đến xóm 6, xã Minh Thành (cử tri xã Minh Thành, huyện Yên Thành);

+ Mở rộng giải phân cách tại đoạn đường lên nhà máy in thêu Đông A và trường Mầm non Thanh Xuân, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (cử tri thị xã Hoàng Mai).

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Đầu tư nâng cấp tuyến đường từ cầu Vai Chón đến cầu Bản Lìm (xã Châu Phong) thuộc ĐT.544, làm cầu thay thế cầu Vai Chón, bản Lìm (Cử tri huyện Quỳ Châu).

+ Tuyến đường từ cầu Vai Chón đến cầu Bản Lìm (xã Châu Phong) thuộc ĐT.544:

Đoạn tuyến từ cầu Vai Chón đến cầu Bản Lìm (xã Châu Phong) thuộc lý trình Km23+850 - Km25+250, có quy mô bề rộng nền từ 6,5m, bề rộng mặt đường từ 3,5m. Năm 2020, đoạn tuyến này đã được Sở GTVT tiến hành sửa chữa từ Km22+650 – Km26+00 với tổng kinh phí là 3,6 tỷ đồng, hiện tại mặt đường vẫn còn tốt, đảm bảo đi lại thuận lợi, an toàn trên tuyến. Thời gian tới, Sở GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Đơn vị quản lý thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo cho người dân trong vùng đi lại thuận tiện, an toàn.

+ Đầu tư xây dựng cầu thay thế cầu Vai Chón thuộc bản Lìm: Nội dung này đã trả lời tại ý kiến số 25, Mục I.

- Sửa chữa tuyến ĐT.537 đoạn qua xã Vĩnh Thành (Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành).

Tuyến ĐT.537 được tiếp nhận, bàn giao từ đường huyện lên đường tỉnh năm 2016. Hiện trạng khi bàn giao tuyến đường có nhiều đoạn bị hư hỏng, xuống cấp. Riêng đoạn qua xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành thuộc lý trình Km17+600 - Km21+00, có quy mô nền đường rộng 6,5m, mặt đường láng nhựa rộng 5,5m, đã hư hỏng, xuống cấp. Sau khi tiếp nhận bàn giao, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên, khắc phục các hư hỏng nhỏ để đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí công tác quản lý, bảo trì còn nhiều khó khăn nên việc khắc phục sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để tuyến đường trên sớm được đầu tư sửa chữa, đảm bảo thuận lợi, an toàn giao thông cho nhân dân trong vùng.

- Sửa chữa đoạn đường từ ngã tư đường tránh Vinh rẽ vào xã Hưng Thịnh (trục đường ĐT.542B), ĐT.542E đoạn đi qua khối 6, thị trấn Hưng Nguyên (cử tri thị trấn Hưng Nguyên, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên).

+ Tuyến ĐT.542B dài 7,3Km đoạn từ đường tránh Vinh rẽ vào xã Hưng Thịnh thuộc lý trình Km1+874 - Km3+600 có quy mô bề rộng nền từ 6,5m - 9m, bề rộng mặt đường từ 3,5m - 8m. Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, BDTX trên tuyến. Đồng thời, năm 2021, đã sửa chữa, nâng cấp mặt đường và bổ sung rãnh kín hai bên đoạn Km2+810 – Km3+600 (thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) với tổng mức đầu tư 6,73 tỷ đồng.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bảo trì năm 2022, trong đó có sửa chữa các vị trí hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT trên đoạn Km1+874 - Km2+274, ĐT.542B. Sau khi được phê duyệt kế hoạch, dự kiến sẽ triển khai trong Quý III/2022.

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Đồng thời, sớm hoàn thiện các thủ tục để dự án sớm được triển khai sửa chữa, đảm bảo thuận lợi, an toàn giao thông cho nhân dân.

+ Tuyến ĐT.542E dài 22,7Km được nâng lên đường tỉnh năm 2016 và giao cho Sở GTVT quản lý, bảo trì.

Đoạn tuyến đi qua khối 6, thị trấn Hưng Nguyên thuộc lý trình từ Km20+850-Km21+700 (dài 0,85Km) có nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 5,5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, hiện đã xuống cấp. Tuy nhiên, do nguồn vốn bảo trì còn hạn chế nên đoạn tuyến cử tri kiến nghị chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Thời gian tới, UBND tỉnh Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên.

- Sửa chữa lề đường và cắm biển tuyến ĐT.538D đoạn từ xóm 1 đến xóm 6, xã Minh Thành (cử tri xã Minh Thành, huyện Yên Thành).

Tuyến ĐT538D trước đây là đường huyện, được bàn giao, tiếp nhận lên đường tỉnh từ tháng 2/2017. Thời điểm bàn giao, trên tuyến có nhiều đoạn mặt đường bị xuống cấp, hệ thống công trình trên tuyến hư hỏng, thiếu đồng bộ..., Sở GTVT thường xuyên chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện tốt công tác BDTX, đảm bảo ATGT thông suốt trên tuyến.

Đoạn từ xóm 1 đến xóm 6, xã Minh Thành, huyện Yên Thành thuộc tuyến lý trình từ Km6+300-Km10+00,  nền đường rộng 6,5m, mặt đường rộng 3,5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa, lề đường thấp. Hiện tại, Sở đã chỉ đạo Đơn vị quản lý tiến hành đắp phụ lề đường đoạn tuyến, đồng thời bổ sung thêm một số biển báo hiệu để giao thông thông suốt, an toàn.  Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Đơn vị quản lý thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo thuận lợi, an toàn giao thông cho nhân dân đi lại trong vùng.

- Mở rộng dải phân cách đoạn đường lên nhà máy in thêu Đông A và trường mầm non Thanh Xuân, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Cử tri thị xã Hoàng Mai).

Về vấn đề này, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Cục Quản lý đường bộ II và UBND thị xã Hoàng Mai kiểm tra hiện trường và thống nhất có ý kiến như sau:

Hiện trạng đoạn tuyến qua vị trí giao cắt:

- Đường lên nhà máy in thêu Đông A và trường Mầm non Thanh Xuân giao cắt với QL.1 tại Km393+670 (P) có kết cấu bằng BTXM rộng 8m thuộc phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (lý trình trong quy hoạch được phê duyệt là Km393+656). Quốc lộ 1 qua vị trí giao cắt này có quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường rộng 19,5m bằng BTN, có giải phân cách giữa rộng 1,5m và rãnh thoát nước dọc hai bên tuyến, nằm trong khu vực đông dân cư, các hộ dân sinh sống dọc theo sát hai bên tuyến.

- Vị trí mở dải phân cách giữa tại Km393+670 có bề rộng khoảng mở 6m. Lân cận điểm mở này có các điểm mở giải phân cách giữa như sau: cách 320m về phía Bắc có điểm mở cho phép xe quay đầu tại Km393+350 rộng 30m và cách 280m về phía Nam có điểm mở cho phép xe quay đầu tại Km393+950 rộng 30m.

- Về tình hình tai nạn giao thông tại vị trí đường nhánh giao cắt với QL.1: Theo báo cáo của Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4-TCT319 trong thời gian 12 tháng qua chưa xảy ra tai nạn giao thông tại vị trí nút giao.

Trên tuyến QL.1 đoạn Km393+350-Km393+950 với dài khoảng 600m đã có 3 vị trí điểm mở giải phân cách trong đó 02 điểm mở lớn tại Km393+350 và Km393+950 (cho phép quay đầu xe). Vị trí điểm mở tại Km393+670 được mở lúc đầu tư nâng cấp cải tạo QL1 với mục đích tạo điều kiện cho các phương tiện như xe máy, xe thô sơ của người dân trong khu vực đi qua. Mặt khác, tại vị trí nút giao lưu lượng người tham gia giao thông lớn chỉ có vào giờ cao điểm khi phụ huynh đưa đón con và giờ tan ca của nhà máy in thêu Đông A.

Vì vậy, tạm thời giữ nguyên chiều rộng điểm mở giải phân cách giữa QL.1 như hiện trạng và kiến nghị các bên liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông như sau:

- Hiện tại nút giao đấu nối giữa đường nhánh vào QL.1 tại Km393+670 (P) chưa được cấp Giấy phép nút giao đấu nối. Vì vậy, đề nghị UBND thị xã Hoàng Mai triển khai lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối đường nhánh vào QL.1 và trình cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép thi công theo đúng quy định.

- Đề nghị Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4-TCT319 khẩn trương sửa chữa các hư hỏng mặt đường, sơn lại các vạch sơn bị mờ trong khu vực nút giao; bổ sung phản quang, sơn vạch sơn trắng đỏ trên cục giải phân cách tại 2 đầu điểm mở Km393+670; sửa lại biểu tượng biển báo cấm ô tô quay đầu “biển số P.124b” tại Km393+790 (T) thành biển báo cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe “biển số P.124e”.

- Giao Chi cục QLĐB II.2 và Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4-TCT319 thường xuyên theo dõi tình hình TNGT tại khu vực vị trí giao cắt, phối hợp với Ban ATGT tỉnh Nghệ An, Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Hoàng Mai cùng các bên liên quan căn cứ Thông tư số: 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, kịp thời lập hồ sơ điểm đen hoặc điểm tiềm ẩn TNGT (nếu đủ tiêu chí) gửi về Cục QLĐB II để báo cáo Tổng cục ĐBVN cho phép xử lý nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

- Ý kiến số 09: Cử tri các xã: Hưng Thông, Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lắp đặt đèn cảnh báo giao thông hoặc Gờ giảm tốc tại ngã tư cây Đa trên tỉnh lộ 542C đoạn đi qua xã Hưng Thông và đoạn ngã tư xã Hưng Tân giao nhau giữa Tỉnh lộ 542C và đường liên xã; đây là điểm giao với đường vào các trường học, chợ, người qua lại nhiều, đặc biệt là giờ cao điểm, giờ trẻ nhỏ đến trường và tan trường.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên, Công an huyện Hưng Nguyên kiểm tra hiện trường tại các nút giao trên tuyến ĐT.542C. Qua kiểm tra, tại một số nút giao trên tuyến chưa được kẻ các vạch sơn gờ giảm tốc, vạch phân làn để đảm bảo an toàn giao thông, vì vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho phép bổ sung kẻ gờ giảm tốc tại các nút giao trên ĐT.542C, cụ thể như sau:

- Nút giao giữa đường tỉnh ĐT.542C với Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Vinh: 06 cụm gờ giảm tốc độ trên tuyến ĐT.542C. Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường) dạng vạch đơn nét liền trên tuyến ĐT.542C.

- Nút giao giữa đường tỉnh ĐT.542C với ĐT.539C: Bổ sung 12 cụm gờ giảm tốc trên cả 4 hướng; Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường) dạng vạch đơn nét đứt trên tuyến ĐT.539C.

- Nút giao giữa ĐT.542C với đường liên xóm (Km04+800 ĐT.542C, gần UBND xã Hưng Thông): Bổ sung 12 cụm gờ giảm tốc trên cả 4 hướng; Vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường) dạng vạch đơn nét đứt trên tuyến liên xóm.

Hiện nay, Ban An toàn giao thông tỉnh đã triển khai bổ sung đầy đủ gờ giảm tốc, vạch phân chia làn xe chạy tại các nút giao nói trên để hạn chế tốc độ các phương tiện tham gia giao thông khi vào nút giao, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông.

4. Lĩnh vực tài chính – Ngân hàng

- Ý kiến số 10: Cử tri các xã: Na Loi, Mỹ Lý, Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí làm thao trường, bãi bắn bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện quân sự tại các địa phương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính cam kết nguồn vốn các dự án trọng điểm ngoài nguồn vốn đầu tư công như Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2): 1.052.000 triệu đồng; Đường N3 trong Khu công nghiệp Hoàng Mai: 166.495 triệu đồng; Đường giao thông liên xã từ Tây Sơn đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn: 178.000 triệu đồng;... Vì vậy, trong điều kiện hiện tại, ngân sách tỉnh chưa thể cân đối hỗ trợ đầu tư hỗ trợ đầu tư các công trình thao trường, bãi bắn phục vụ công tác huấn luyện quân sự. Do đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch đầu tư để tham mưu bố trí nguồn vốn thực hiện từ nguồn kế hoạch đầu tư công. Sở Tài chính sẽ tham gia ý kiến về nguồn vốn theo quy định.

- Ý kiến số 11: Công ty cổ phần cấp nước Thái Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty về nguồn vốn để thực hiện việc nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước, đáp ứng các tiêu chí xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III và thành phố trực thuộc tỉnh trong thời giai tới.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Công ty TNHH MTV Cấp nước Thái Hòa chuyển sang hình thức công ty cổ phần vào đầu năm 2016. Sau khi chuyển đổi, vốn điều lệ tại Công ty CP Cấp  nước Thái Hòa như sau: Vốn điều lệ: 55.074 triệu đồng, trong đó phần vốn nhà nước: 54.255 triệu đồng (chiếm: 98,51% vốn điều lệ).

Trong năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục có Quyết định bán hết phần vốn nhà nước tại Công ty CP Cấp nước Thái Hòa nhưng bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015, Nghị định số 32/2018 ngày 8/3/2018, Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ. Theo đó, ngành sản xuất và cung cấp nước sạch đô thị không thuộc danh mục ngành, lĩnh vực được nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 2/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 7685/UBND-KT ngày 13/10/2021 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đối với Công ty Cổ phần cấp nước Thái Hòa đề nghị tiếp tục thoái 47,51% vốn nhà nước, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ vào năm 2023.

Căn cứ các quy định nêu trên, đối với Công ty CP Cấp nước Thái Hòa hiện nay vốn nhà nước đang nắm giữ đến 98,5% vốn điều lệ, vì vậy nhà nước không đầu tư thêm vốn tại công ty.

Để có nguồn vốn thực hiện việc nâng công suất, mở rộng mạng lưới cấp nước, Công ty CP Cấp nước Thái Hòa có thể căn cứ vào Điều 138 và Điểm h, Khoản 2, Điều 153 của Luật doanh nghiệp năm 2020 để thực hiện huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu, hay vay từ các tổ chức tín dụng.

5. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo

- Ý kiến số 12: Cử tri thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh bố trí diện tích khuôn viên hiện nay của Trường PTTH chuyên Phan Bội Châu tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh (khi chuyển địa điểm mới) sang cho Trường THCS Đặng Thai Mai để triển khai xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Luật quản lý, sử dụng tài sản công, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: Trường THPT Phan Bội Châu và Trường THCS Đặng Thai Mai là đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Hiện nay, Trường THPT Phan Bội Châu và Trường THCS Đặng Thai Mai vẫn đang hoạt động tại vị trí cũ. Theo đó, sau khi Trường THPT Phan Bội Châu chuyển về vị trí mới và Trường THPT Phan Bội Châu, Trường THCS Đặng Thai Mai không còn nhu cầu sử dụng tại vị trí cũ; đề nghị Trường THPT Phan Bội Châu và Trường THCS Đặng Thai Mai căn cứ quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP để lập báo cáo kê khai phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trên cơ sở phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được UBND tỉnh phê duyệt và căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, quy hoạch sử dụng đất được duyệt; Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh về đề nghị điều chuyển cơ sở nhà, đất của Trường PTTH chuyên Phan Bội Châu tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh (khi chuyển địa điểm mới) sang cho Trường THCS Đặng Thai Mai để triển khai xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao đảm bảo theo đúng chế độ quy định hiện hành.

6. Lĩnh vực văn hóa, thể thao

- Ý kiến số 13: Cử tri các bản: Huồi Bắc, Phà Coóng, Xám Thang, Cha Nga, xã Bắc Lý; cử tri các bản: Phù Quặc 1, Phù Quặc 2, Ka Trên, Huồi Thun, Phù Khả 1, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn phản ánh các nhà văn hóa đã xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng mới nhà văn hóa để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và an toàn cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương, trong đó hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa và thể thao ở cơ sở 34 tỷ đồng. Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa- thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025 (đợt 1); trong đó, tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn đã có 03 nhà văn hóa gồm: Bản Phù Quặc 2, Thăm Hón và Ka Nọi.

Đối với các nhà văn hóa: Huồi Bắc, Phà Coóng, Xám Thang, Cha Nga, xã Bắc Lý; bản Phù Quặc 1, Ka Trên, Huồi Thun, Phù Khả 1, xã Na Ngoi, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Kỳ Sơn cân đối nguồn kinh phí từ Chương trình mcuj tiêu quốc gia về nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các nguồn hợp pháp khác của địa phương để xây dựng.

7. Lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội

- Ý kiến số 14: Cử tri các xã: Na Loi, Nậm Căn, Mỹ Lý và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế, bổ sung thêm y bác sỹ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời như sau:

- Về nội dung hỗ trợ kinh phí

+ Hàng năm căn cứ vào Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An về ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở dự toán chi thường xuyên của UBND huyện Kỳ Sơn xây dựng, Sở Tài chính tổng hợp; UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định dự toán chi thường xuyên theo quy định. Kinh phí hoạt động thường xuyên của các trạm y tế xã Na Loi, Nậm Cắn, Mỹ Lý và thị trấn Mường Xén được UBND huyện Kỳ Sơn giao về cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn quản lý và thanh toán, quyết toán.

+ Kinh phí hàng năm của các trạm y tế các xã núi cao được quy định là 145 triệu đồng/biên chế/năm (đã bao gồm: Tiền lương; các khoản đóng góp theo lương; các khoản chi khác ngoài quỹ lương để thực hiện nhiệm vụ như: các khoản chi mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản, chi chăm sóc người cao tuổi, chi thuê phần mềm công nghệ, chi duy trì hoạt động cơ sở điều trị và điểm cấp phát Methadone). Tỷ lệ chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tối đa bằng 85%’ nếu vượt quá 85% sẽ được cân đối cấp bù cho các khoản chi khác.

Vì vậy, kinh phí chi thường xuyên hàng năm đã dược ngân sách cân đối đủ cho các trạm y tế theo đúng quy định về định mức hiện hành tại Nghị quyết số 21 nên trên.

- Về nội dung hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế

+ Năm 2018, khảo sát để đề xuất xây dựng mới, cải tạo và đầu tư trang thiết bị thuộc Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng nguồn vốn ODA của ADB. Trung tâm Y tế Kỳ Sơn đã đề xuất và được Sở Y tế ưu tiên đưa vào gửi Bộ Y tế phê duyệt xây mới 03 trạm y tế xã là: Mường Lống,  Đoọc Mạy và Bảo Thắng; sửa chữa 02 xã là Na Loi và Mường Ải; đồng thời đề xuất đầu tư trang thiết bị cho cả 05 xã trên. Các xã trên sẽ được triển khai khi trung ương cấp vốn.

+ Hiện tại, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị rà soát nhu cầu trang thiết bị, máy móc để đầu tư từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, kết quả rà soát Trung tâm Y tế Kỳ Sơn không đề xuất trang thiết bị cho các trạm y tế xã. Đề nghị các xã rà soát nhu cầu trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế gửi Trung tâm Y tế Kỳ Sơn đề xuất gửi về Sở Y tế.

+ Việc mua sắm vật tư y tế sử dụng tại các cơ sở y tế được thực hiện dựa trên nguồn bảo hiểm y tế. Các mặt hàng vật tư y tế mua sắm cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo đúng quy định.

- Về nội dung bổ sung thêm y bác sĩ phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

+ Để tăng cường nhân lực y, bác sĩ phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong những năm vừa qua UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế triển khai thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, trong đó bao gồm tăng cường công tác thu hút, tuyển dụng, đào tạo từ nguồn tại chỗ và tăng cường luân phiên từ Trung tâm Y tế huyện về cơ sở xã, phường, thị trấn. Trong năm 2021, ngành y tế đã tích cực động viên, thu hút và đã tuyển được 02 bác sĩ về công tác tại các Trạm y tế xã thuộc huyện Kỳ Sơn. Cử bác sĩ tăng cường từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện, từ tuyến huyện xuống tuyến xã, đặc biệt là các xã chưa có bác sĩ. Trong năm đã cử 154 lượt bác sĩ đi tăng cường xuống các xã chưa có bác sĩ, trong đó huyện Kỳ Sơn cử 6 lượt bác sĩ tăng cường cho 3 xã chưa có bác sĩ.

+ UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 06/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An với nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cho phát triển nguồn nhân lực miền núi đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt khó khăn ban đầu cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, phát triển nguồn nhân lực y tế về cả số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao có chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh nhà nói chung các huyện miền núi nói riêng, sau 6 năm thực hiện đã thu hút được 237 bác sĩ, dược sĩ trong đó huyện Kỳ Sơn 18 bác sĩ.

Mặc dù việc tuyển dụng bác sĩ về công tác tại các trạm y tế trong những năm qua là rất khó khăn, đặc biệt là các trạm y tế vùng sâu, vùng xa. Ngành Y tế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường nguồn nhân lực cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, đặc biệt chú trong nhân lực bác sỹ. Ngành dành nhiều chỉ tiêu biên chế để tuyển dụng bác sĩ, tăng cường công tác đào tạo bác sỹ từ nguồn y sĩ tại chỗ, tăng cường bác sĩ công tác tại tuyến huyện về làm việc tại tuyến xã, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó huyện Kỳ Sơn đạt trên 80% trạm Y tế xã có bác sĩ làm việc.

8. Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội

- Ý kiến số 15: Cử tri huyện Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai phản ánh vẫn còn một số đối tượng chưa được hưởng chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tiếp tục triển khai để đảm bảo quyền lợi cho những người có công.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Qua gần 7 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quân khu nhận xét, đánh giá Bộ CHQS tỉnh Nghệ An là đơn vị xét duyệt hồ sơ bảo đảm chất lượng tốt, ít sai sót và tiến độ nhanh nhất trong toàn Quân khu.

Số liệu khảo sát ban đầu của toàn tỉnh 152.647 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022 Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định xét duyệt cơ bản xong hồ sơ và báo cáo Quân khu được 212.070 đối tượng. Tư lệnh Quân khu đã ký quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 206.366 đối tượng với số tiền trợ cấp là 474.963.600.00 đồng. Hiện nay còn 6.025 đối tượng (trong đó Quân khu và tỉnh đang xét duyệt 513 đối tượng, cấp huyện xét duyệt 1.500 đối tượng, cấp xã 4.012 đối tượng).

a. Đối với thị xã Hoàng Mai:

Số liệu khảo ban đầu là 9.065 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022. Ban CHQS thị xã đã xét duyệt và báo cáo về Bộ CHQS tỉnh 9.083 đối tượng. Bộ CHQS tỉnh xét duyệt xong và báo cáo Quân khu 9.083  đối tượng, đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 9.048 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 21.406.400.000đồng, số còn lại 35 đối tượng Quân khu và tỉnh đã trả về cho thị xã bổ sung.

b. Đối với huyện Anh Sơn:

Số liệu khảo ban đầu là 9.171 đối tượng, tính đến ngày 01/6/2022. Ban CHQS thị xã đã xét duyệt và báo cáo về Bộ CHQS tỉnh 9.171 đối tượng. Bộ CHQS tỉnh xét duyệt xong và báo cáo Quân khu 9.171 đối tượng, đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần cho 8.377 đối tượng với tổng số tiền chi trả là 21.419.10.100đồng, số số còn lại 927 đối tượng (Trong đó: Quân khu và tỉnh đang tiếp tục xét duyệt và trình Cục Chính sách thẩm định 173 đối tượng, Quân khu và tỉnh đã trả về cho Ban CHQS huyện 489 đối tượng bổ sung và 132 đối tượng không thuộc đối tượng được hưởng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/1015 của Thủ tướng Chính phủ).

- Ý kiến số 16: Cử tri Nguyễn Thị Đoàn, trú tại khối Phú Lợi 2, phường Quỳnh Dị và một số cử tri trên địa bàn thị xã Hoàng Mai phản ánh về việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng đến nay chưa được nhận chế độ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Bà Nguyễn Thị Đoàn được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen có thành tích tham gia kháng chiến tại Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 và đã từ trần ngày 05/02/2012; đến hết tháng 11/2021 Phòng Lao động TB và XH thị xã Hoàng Mai chưa nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg và tiến hành hướng dẫn thân nhân kê khai hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo quy định.

Ngày 17/12/2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được hồ sơ và danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg đối với thân nhân bà Nguyễn Thị Đoàn cho ông Thái Văn Thắng, sinh năm 1955 (là chồng của bà Đoàn).

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND cấp kính phí cho các địa phương để thực hiện chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có trường hợp ông Thái Văn Thắng). Việc chi trả được thực hiện trong bắt đầu từ tháng 6/2022.

- Ý kiến số 17: Cử tri bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đề nghị UBND tỉnh quan tâm có chế độ cho con em bị tai nạn khi đi bộ đội (như trường hợp của anh Lầu Bá Pó, bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn đi bộ đội bị tai nạn, hiện nay chưa được hưởng chế độ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn).

UBND tỉnh trả lời như sau:

ChÕ ®é tai n¹n lao ®éng lµ mét trong 5 chÕ ®é cña BHXH b¾t buéc trong Qu©n ®éi (nay lµ LuËt an toµn vÖ sinh lao ®éng sè 84): Thùc hiÖn theo LuËt BHXH sè 58/2014/QH13; Th«ng t­ sè 27/2017/TT-BL§TBXH.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động: Ng­êi lao ®éng tham gia b¶o hiÓm TNL§, BNN ®­îc h­ëng chÕ ®é TNL§ khi bÞ suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng tõ 5% trë lªn do bÞ tai n¹n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 LuËt an toµn, vÖ sinh lao ®éng, thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp sau:

- Bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc là tai nạn xẩy ra trong khi làm nhiệm vụ, trong huấn luyện quân sự, trong học tập, công tác, luyện tập thể dục thể thao theo chế độ quy định; bị tai nạn nơi làm việc, trong giờ làm việc bao gồm những tai nạn xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động, trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được Bộ Luật lao động và chế độ, nội quy của cơ quan, đơn vị và cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định, như: vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, tai nạn trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc;

- Bị tai nạn ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng tai nạn lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý người lao động, bao gồm các công việc gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ được phân công; bị tai nạn trên đường đi công tác và trở về sau chuyến đi công tác;

- Bị tai nạn trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Trong đó, khoảng thời gian hợp lý và khoảng thời gian cần thiết để người lao động đến cơ quan trước giờ làm việc hoặc trở về sau giờ làm việc theo quy định hoặc ngoài giờ làm việc theo yêu cầu của người sử dụng tai nạn lao động; tuyến đường hợp lý là tuyến đường hằng ngày người lao động thường xuyên đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

Quân nhân Lầu Bá Pó;  Sinh ngày 20/01/1998

Nhập ngũ: Tháng 02/2017

Xuất ngũ: Tháng 01/2019

Đơn vị khi xuất ngũ: Tiểu đoàn 25/Lữ đoàn 414/Quân khu 4

Theo quy định quân nhân khi bị tai nạn thuộc trong các điều kiện hưởng chế độ TNLĐ thì đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện, khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo TNLĐ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04/01/2017 của Bộ Quốc phòng theo quy định.

Quân nhân Lầu Bá Pó không thuộc quân số và quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Vì vậy, không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An. UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn anh Lầu Bá Pó liên hệ Lữ đoàn 414, Quân khu 4 để được xem xét, giải quyết.

- Ý kiến số 18: Cử tri xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh bổ sung mở rộng thêm đối tượng không phải hộ nghèo được thụ hưởng theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 7/12/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về “chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025” để động viên và đảm bảo tính công bằng đối với người có công.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Nghệ An là tỉnh có số đối tượng hưởng chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng lớn thứ ba cả nước, thời gian qua các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, huy động nguồn lực, tổ chức có hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm tặng, quà và giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng và gia đình Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao mức sống gia đình người có công với cách mạng, trước hết là hộ nghèo có thành viên Người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú tiến tới xóa hộ nghèo có thành viên người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo định hướng của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 14/CT-TW ngày 19/7/2017 và Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - TB và XH phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định chính sách đối với người khuyết tật thuộc thế hệ thứ 3 của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những chính sách trên do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%, vì vậy, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, các chính sách trước tiên đang tập trung hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo, chưa thể bao phủ tất cả đối tượng Người có công với cách mạng và thân nhân Người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng và thân nhân Người có công với cách mạng theo quy định.

- Ý kiến số 19: Cử tri xã Hưng Hòa, thành phố Vinh phản ánh tại xã Hưng Hòa có nhiều diện tích đất bị thu hồi để thực hiện các dự án, dẫn đến nhiều lao động bị thất nghiệp, không có việc làm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách để đào tạo nghề; tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo nghề để tránh lãng phí; khi triển khai chuyển đổi việc làm phải phù hợp với điều kiện của địa phương.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Năm 2020, UBND tỉnh phân bổ cho UBND thành phố Vinh 300 triệu đồng để thực hiện đào tạo nghề. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn 144 triệu đồng chưa thực hiện. Theo báo cáo của UBND thành phố Vinh tại Công văn số 920/UBND- LĐTBXH ngày 28/02/2022, thì lao động nông thôn trên địa bàn xã Hưng Hoà không có nhu cầu học nghề.

Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tuyên truyền, tư vấn, định hướng và thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề phù hợp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm sau đào tạo cho người lao động, nâng cao hiệu quả và tính thiết thực của công tác đào tạo nghề.

9. Lĩnh vực nội vụ

- Ý kiến số 20: Cử tri các xã: Tri lễ, Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong đề nghị UBND tỉnh quan tâm và có sự ưu tiên trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người (như dân tộc H’Mông và Khơ Mú…) trên địa bàn huyện Quế Phong, bởi vì hiện nay số lượng cán bộ là người các dân tộc này trong các ban, ngành, đoàn thể ở huyện, xã rất ít.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ban hành các văn bản: Công văn số 5001/UBND-TH ngày 10 tháng 7 năm 2018 về việc tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; Công văn số 1771/UBND-TH ngày 01/4/2021 về xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trong đó các cơ quan, đơn vị sử dụng công chức viên chức đề xuất vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số, trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển.

Đối với huyện Quế Phong, là một huyện miền núi vùng cao, có đường biên giới với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; dân số có 16.043 hộ với 75.599 nhân khẩu; có 04 thành phần dân tộc chủ yếu gồm Thái (81,86%), Kinh (9,83%), H’Mông (4,74%), Khơ Mú (3,4%). Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền huyện cũng đã quan tâm công tác trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc thiểu số ít người nói riêng, kết quả tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng như sau:

- Cấp huyện: tiếp nhận, bổ nhiệm 01 phó trưởng phòng UBND huyện là dân tộc Khơ Mú, là đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026);

- Cấp xã: Tuyển dụng 02 Công chức Chỉ huy trường Ban Chỉ huy Quân sự xã là người dân tộc thiểu số. Lãnh đạo chủ chốt ở những xã có người DTTS ít người sinh sống như Nậm Nhoóng, Tri Lễ là người dân tộc thiểu số ít người.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc và trường học: tuyển dụng 124 người (trong đó dân tộc Thái: 87 người; dân tộc thiểu số ít người: 05 người).

- Hàng năm cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ít người được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng được theo yêu cầu vị trí việc làm. Những trường hợp người dân tộc thiểu số ít người chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, chính trị đều được ưu tiên tham đào tạo bồi dưỡng để đạt chuẩn theo quy định (năm 2020 cử 01 trường hợp người DTTS ít người (Khơ Mú) tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia HCM.

Thống kê tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong hiện có như sau:

+ Cấp huyện: Dân tộc Thái: 56,1%; Dân tộc Khơ Mú: 0,81%; Dân tộc Thổ: 1,63%;

+ Cấp xã: Dân tộc Thái: Dân tộc Thái: 82,76%; Dân tộc H’Mông: 0,34%; Dân tộc Khơ Mú: 1,72%;

+ Đơn vị sự nghiệp thuộc huyện: 56,58%; Dân tộc H’Mông: 2,21%; Dân tộc Khơ Mú: 0,64%.

Trong thời gian qua, mặc dù cấp ủy chính quyền huyện Quế Phong đã quan tâm công tác trong tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người, tuy nhiên chưa có sự đồng đều giữa các cấp, ơ cấp huyện chưa có cán bộ là người dân tộc H’Mông, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người còn tương đối thấp. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức là người dân tộc thiểu số ít người, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn huyện Quế Phong thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số; quan tâm hơn nữa công tác tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện.

- Ý kiến số 21: Cử tri thành phố Vinh đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh theo quy hoạch. Nội dung này đã được đặt ra nhưng đến nay việc triển khai thực hiện còn chậm.

UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 975-QĐ/TU ngày 16/02/2022 về thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án; Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Vinh.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan hoàn thành xây dựng đề án theo Kế hoạch UBND tỉnh đề ra, đảm bảo đúng theo thời gian và các trình tự, thủ tục, hồ sơ đề án theo quy định để trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Dự kiến, trình UBND tỉnh tại phiên họp tháng 7/2022.

10. Lĩnh vực tư pháp, quốc phòng – an ninh

- Ý kiến số 22: Cử tri thành phố Vinh phản ánh việc quản lý hộ khẩu trên thực tế vẫn còn có nhiều vấn đề phải quan tâm, có những trường hợp đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng vẫn còn trong hộ khẩu, vẫn đăng ký tạm trú. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn.

UBND tỉnh trả lời như sau:

Trước ngày 01/7/2021, việc đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú sửa đổi năm 2013; trong đó, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng không làm thủ tục chuyển khẩu, dẫn đến Công an các cấp không thể thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, gây khó khăn trong việc quản lý dân cư.

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành (thay thế Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú sửa đổi năm 2013); trong đó, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định các trường hợp xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cụ thể:

- Tại điểm d khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú năm 2020, quy định: “Công dân vắng mặt liên tục nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng” thì bị xóa đăng ký thường trú.

- Tại điểm c khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú năm 2020, quy định: “Công dân vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác” thì bị xóa đăng ký tạm trú.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiên nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý nhân khẩu thường trú, nhân khẩu tạm trú. Tập trung rà soát các nhân khẩu đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng còn thông tin trong sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú trên địa bàn để thực hiện xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả: Từ ngày 01/7/2021 đến 31/01/2022, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện xóa dữ liệu thông tin công dân trùng nơi thường trú 39.635 trường hợp theo quy định; trong đó, riêng địa bàn thành phố Vinh thực hiện xóa dữ liệu trùng đăng ký thường trú đối với 5.985 trường hợp.

Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an Nghệ An đã tập trung thu thập dữ liệu dân cư được 868.603 hộ; 3.654.993 nhân khẩu thường trú (đạt 100%); đồng thời, Công an tỉnh đã chuyển đổi các hồ sơ, tài liệu giấy (sổ hộ khẩu, các tài liệu có liên quan đến cư trú) thành hồ sơ điện tử và được cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú. Việc quản lý hộ, nhân khẩu trên địa bàn Nghệ An từ ngày 01/7/2021 được thực hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú, không tiến hành cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu giấy; đến ngày 31/12/2022 sẽ xóa bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy. Công dân khi thực hiện các giao dịch chỉ cần cung cấp mã số định danh cá nhân (thẻ Căn cước công dân), không phải xuất trình sổ hộ khẩu. Ngoài ra, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú đã phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của công dân. Việc quản lý cư trú thời gian tới được thực hiện trên hệ thông dữ liệu; trường hợp một công dân có 02 nơi thường trú trở lên (trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh), hệ thống dữ liệu dân cư sẽ thông báo trùng thông tin. Trên cơ sở thông báo của hệ thống dữ liệu dân cư, Công an đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh xác định chính xác nơi thường trú của công dân để thực hiện xóa nơi thường trú thực tế công dân không sinh sống, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa XVIII. UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh uỷ (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - Đoàn ĐBQH tỉnh; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Văn phòng HĐND tỉnh; - CVP, các PVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH (Hn). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hồng Vinh |  |
| --- | --- |